13.06.2013 г.

1400

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 26.06.2012 № 1748 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.»

В целях совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова, на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Постановления Администрации города Пскова  от 15.01.2008 № 42 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Псков», Распоряжения Администрации города Пскова  от 04.05.2012 № 325-р «Об утверждении концепции и разработке долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.», руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации города Пскова от 26.06.2012 № 1748 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.», следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.» строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| « | Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы, составляет 7 256 582,427тыс. рублей, из них: 1) средства федерального бюджета– 3 034 213,941 тыс.рублей, в том числе по годам: 2012 –823,023 тыс.рублей; 2013 – 0,0 тыс.рублей; 2014 – 3 033 390,918 тыс.рублей; 2) средства областного бюджета – 3 220953,063 тыс.рублей, в том числе по годам: 2012 – 55 272,144 тыс.рублей; 2013 –72 291,000 тыс.рублей; 2014 –3 093 389,919 тыс.рублей; 3) средства местного бюджета – 1 001 415,423 тыс.рублей, в том числе по годам: 2012 – 236 139,942 тыс.рублей; 2013 –156655,490 тыс.рублей; 2014 – 608619,991 тыс.рублей. | »; |
| --- | --- | --- | --- |

2) раздел III «Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения программы» изложить в следующей редакции:

«1. Цель Программы - совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова.

Достижение указанных целей обеспечивается за счет решения следующих задач:

1) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

2) развитие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.

2. Сроки реализации Программы

Программа разработана на период 2012-2014 годы. Реализация программных мероприятий в указанный расчетный период позволит сформировать фундамент для решения поставленных задач и целей Стратегии развития города Пскова до 2020 года, утвержденной  Решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 № 1989.

| Цель Программы - Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи программы: |  |  |
| 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; |  | 2. Развитие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. |
| Целевые индикаторы |  |  |
| 1) Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) |  |  |
|  | Показатели в % |  |
| базовый 2011 год | 20 |  |
| 2012 год | 21 |  |
| 2013 год | 22 |  |
| 2014 год | 67,6 |  |
| 2) Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) |  |  |
|  | Показатели в % |  |
| базовый 2011 год | 24 |  |
| 2012 год | 24 |  |
| 2013 год | 24 |  |
| 2014 год | 100 |  |
| 3) Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с нарастающим итогом к базовому году) |  |  |
|  | Показатели в км |  |
| базовый 2011 год | 46,1 |  |
| 2012 год | 47,1 |  |
| 2013 год | 48,0 |  |
| 2014 год | 268,89 |  |
| 4) Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с нарастающим итогом к базовому году) |  |  |
|  | Показатели в тыс. м² |  |
| базовый 2011 год | 414,9 |  |
| 2012 год | 460,1 |  |
| 2013 год | 525,2 |  |
| 2014 год | 1882,2 |  |

»;

3) раздел V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять в соответствии с действующим законодательством за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Объемы финансирования Программы

тыс.руб.

|  | Всего 2012-2014гг. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Всего по программе | 7 256582,427 | 292 235,109 | 228 946,490 | 6 735 400,828 |
| Из них |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3 034 213,941 | 823,023 | 0,000 | 3 033 390,918 |
| областной бюджет | 3 220 953,063 | 55 272,144 | 72 291,000 | 3 093 389,919 |
| местный бюджет | 1 001 415,423 | 236 139,942 | 156 655,490 | 608 619,991 |

»;

4) Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

5) Приложение 2 к долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

6) Приложение 3 к долгосрочной целевой программе ««Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Постановлению.

7) Приложение 4 к долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.» изложить в новой редакции согласно Приложению  4 к настоящему Постановлению.

8) Приложение 5 к долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.» изложить в новой редакции согласно Приложению  5 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за  исполнением  настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова  В.Н. Волкова.

И.п.  Главы Администрации города Пскова                                 Г.И. Барышников

Приложение 1

к Постановлению Администрации города Пскова

от 13.06.2013  №1400

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.»

Перечень мероприятий программы

Развитие автомобильных дорог местного значения

муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 годы

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнитель программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий программы | Объем финансирования |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего по программе | в том числе по годам: |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - всего | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 4909180,821 | 292235,109 | 228946,490 | 4387999,222 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 1950698,178 | 823,023 | 0,000 | 1949875,155 |  |
|  | областной бюджет |  | 2077437,3 | 55272,144 | 72291,0 | 1949874,156 |  |
|  | Местный бюджет |  | 881045,343 | 236139,942 | 156655,490 | 488249,911 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы - всего | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 395779,021 | 292235,109 | 228946,490 | 3436597,422 | 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) к 2015 году до 67,6 %; 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) к 2015 году на 222,79 км; 3.Увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) к 2015 году на 1467,3 м². |
|  | федеральный бюджет |  | 1498782,178 | 823,023 | 0,000 | 1497 959,155 |  |
|  | областной бюджет |  | 1625521,5 | 55 272,144 | 72291 | 1497 958,356 |  |
|  | Местный бюджет |  | 833475,343 | 236139,942 | 156655,490 | 440679,911 |  |
| 2) | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 661869,127 | 226018,427 | 152850,7 | 283 000 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 661869,127 | 226018,427 | 152850,7 | 283 000 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | 625479,127 | - 214628,427 | - 142850,7 | - 268 000 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | - 214628,427 | - 142850,7 | - 268 000 |  |
| 3) | - Содержание искусственных дорожных сооружений |  | - 36390 | - 11 390 | - 10000 | - 15 000 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 36390 | - 11 390 | - 10000 | - 15 000 |  |
| 4) | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 1 514 645,694 | 66216,682 | 76 095,790 | 1 372 333,222 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 652 681,303 | 823,023 | 0,000 | 651 858,28 |  |
|  | областной бюджет |  | 779 421,425 | 55 272,144 | 72 291,000 | 651 858,281 |  |
|  | Местный бюджет |  | 82 542,966 | 10121,515 | 3 804,790 | 68 616,661 |  |
| 5) | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 1781263,000 | 0,000 | 0,000 | 1781263,000 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 846100,075 | 0,000 | 0,000 | 846100,075 |  |
|  | областной бюджет |  | 846100,075 | 0,000 | 0,000 | 846100,075 |  |
|  | Местный бюджет |  | 89063,850 | 0,000 | 0,000 | 89063,850 |  |
| 6) | Ремонт и капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы - всего | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 951400,000 | 0 | 0,000 | 951400,000 | Увеличение доли протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния «хорошо» и «удовлетворительно» до 100 % (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) к 2015 году; |
|  | федеральный бюджет |  | 451916,000 | 0 | 0,000 | 451916,000 |  |
|  | областной бюджет |  | 451914,000 | 0 | 0,000 | 451914,000 |  |
|  | Местный бюджет |  | 47570,000 | 0 | 0,000 | 47570,000 |  |
| 7) | Ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 188000,000 | 0 | 0 | 188000,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 89 300,0 | 0 | 0 | 89 300,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 89300,000 | 0 | 0 | 89300,000 |  |
|  | Местный бюджет |  | 9400,000 | 0 | 0 | 9400,000 |  |
| 8) | Капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений, включая проектно-изыскательские работы | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 763400,000 | 0 | 0 | 763400,000 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 362616,000 | 0 | 0 | 362616,000 |  |
|  | областной бюджет |  | 362 614,0 | 0 | 0 | 362 614,0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 38170,000 | 0 | 0 | 38170,000 |  |
| 2. | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 2 407 401,606 | 0 | 0,000 | 2 407 401,606 | 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) к 2015 году до 67,6 %; 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) к 2015 году на 268,89 км; 3.Увеличение площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) к 2015 году на 1882,2 м². |
|  | федеральный бюджет |  | 1 143 515,763 | 0 | 0,000 | 1 143 515,763 |  |
|  | областной бюджет |  | 1 143 515,763 | 0,000 | 0,000 | 1 143 515,763 |  |
|  | Местный бюджет |  | 120 370,080 | 0,000 | 0,000 | 120 370,080 |  |
| 1) | реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы - всего | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 639 261,606 | 0 | 0,000 | 639 261,606 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 303 649,263 | 0,000 | 0,000 | 303 649,263 |  |
|  | областной бюджет |  | 303 649,263 | 0,000 | 0,000 | 303 649,263 |  |
|  | Местный бюджет |  | 31 963,080 | 0,000 | 0,000 | 31 963,080 |  |
| 2) | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным типом дорожной конструкции | Управление городского хозяйства администрации г.Пскова | 1 768 140 | 0,000 | 0,000 | 1 768 140 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 839 866,5 | 0,000 | 0,000 | 839 866,5 |  |
|  | областной бюджет |  | 839 866,5 | 0,000 | 0,000 | 839 866,5 |  |
|  | Местный бюджет |  | 88407,000 | 0,000 | 0,000 | 88407,000 |  |
|  | Всего по программе |  | 7 256 582,427 | 292 235,109 | 228 946,490 | 6 735 400,828 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 3 034 213,941 | 823,023 | 0,000 | 3 033 390,918 |  |
|  | областной бюджет |  | 3 220 953,063 | 55 272,144 | 72 291,000 | 3 093 389,919 |  |
|  | Местный бюджет |  | 1 001 415,423 | 236 139,942 | 156 655,490 | 608 619,991 |  |

».

И.п. Главы Администрации города Пскова                           					     Г.И. Барышников

Приложение 2

к Постановлению Администрации города Пскова

от 13.06.2013  №1400

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Город Псков»

на период 2012 – 2014 гг.»

Адресный перечень объектов ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012-2014 годы № п/п; Объект (наименование,местонахождение); Ввод мощностей, км; Объем финансирования, тыс.руб.; Обоснование включения в программу. 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2012 год. Всего; 2,384; 66216,682; неудовлетворительное состояние покрытия, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования «Город Псков», функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (создаваемого в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы». федеральный бюджет; 823,023. областной бюджет; 55 272,144. местный бюджет; 10121,515. в том числе пообъектно:. 1; ул. Р.Люксембург (от ул. М.Горького до ул. Народной); 0,745; 9010,000. 2; ул. Кузнецкая (от пл. Героев Десантников до площади Победы); 0,216; 2976,000. 3; ул. Вокзальная (от ул. Я.Фабрициуса до Октябрьского пр.); 0,495; 16400,336. 4; пл. Победы; -; 10310,000. 5; пл. Героев Десантников; -; 6570,000. 6; Ремонт моста имени 50-летия Октября в городе Пскове; 0,229; 2 854,236. 7; Ремонт Ольгинского моста в городе Пскове; 0,311; 3 767,532. 8; Ремонт Крестовского путепровода в городе Пскове; 0,387; 4 823,208. 9; Разработка проектно-сметной документации по ремонту улично-дорожной сети г. Пскова на 2012 год; 8639,030. 10; пер. Машинистов; 0,600; 866,340. 2013 год; неудовлетворительное состояние покрытия, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский». Всего; 7,923; 76095,790. федеральный бюджет; 0,000. областной бюджет; 72291,000. местный бюджет; 3804,790. в том числе пообъектно:. 1; Ремонт улицы Максима Горького на участке от Рижского проспекта до улицы Красноармейской в г.Пскове; 0,510; 9 439,828. 2; Ремонт улицы Ипподромной на участке от улицы Леона Поземского до проспекта Энтузиастов в г.Пскове; 0,887; 11 899,824. 3; Ремонт улицы Печорской в г.Пскове; 0,505; 4 386,203. 4; Ремонт улицы Труда в г. Пскове; 2,466; 17 779,136. 5; Ремонт улицы Юбилейной на участке от Рижского проспекта до улицы Коммунальной в г.Пскове; 0,858; 20 145,975. 6; Ремонт моста имени Александра Невского через реку Великую в г. Пскове; 0,387; 8 540,544. 7; Ремонт Октябрьского проспекта на участке от улицы Кузнецкой до улицы Вокзальной - тротуаров в г. Пскове (выборочно); 1,600; 2 854,280. 8; Ремонт улицы Яна Фабрициуса - тротуаров в г. Пскове (выборочно); 0,710; 1 050,000. 2014 год; неудовлетворительное состояние покрытия, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (создаваемого в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы». Всего; 67,487; 1372333,222. федеральный бюджет; 651858,280. областной бюджет; 651858,280. местный бюджет; 68616,661. в том числе пообъектно:. 9; ул.Юбилейная на участке от Рижского проспекта до моста им. А. Невского); 0,6; 19000,000. 10; ул. Кузнецкая (от площади Победы до Октябрьского проспекта); 0,900; 15100,000. 11; ул. Петровская; 2,490; 44800,000. 12; ул. О.Кошевого; 1,185; 24380,822. 13; ул. Советская (от ул. Некрасова до ул. Вокзальной); 1,012; 19941,000. 14; Свердлова; 2; 32560,000. 15; Карбышева; 2,7; 40517,400. 16; Черняховского; 0,9; 1980,000. 17; Боровая; 1,8; 12540,000. 18; Иркутский переулок; 0,4; 4092,000. 19; 23 Июля; 0,55; 5860,800. 20; Печорская; 0,5; 8250,000. 21; Новаторов; 1,3; 20020,000. 22; Пароменская; 0,6; 11253,000. 23; Псковская; 1,2; 18207,200. 24; Коммисаровский переулок; 0,3; 3755,400. 25; Комсомольский переулок; 0,3; 4602,400. 26; Конная; 0,6; 9750,400. 27; Красноармейская набережная; 4; 48921,400. 28; Мирная; 0,3; 5878,400. 29; Набат; 0,25; 5266,800. 30; Объездная дорога; 1,1; 24972,200. 31; Киевская; 0,3; 4620,000. 32; Киселёва; 1,4; 30800,000. 33; Красногорская; 1,1; 16940,000. 34; Крупской; 0,5; 7700,000. 35; Красных просвещенцев; 0,15; 2310,000. 36; Н. Коротаева; 0,3; 4620,000. 37; Нарвская; 0,2; 3080,000. 38; Никитченко; 0,5; 7700,000. 39; Новосёлов; 0,6; 13200,000. 40; Рокосовского; 1,3; 57200,000. 41; ул. М.Горького ( от ул. Красноармейской до ул. Юбилейной); 2; 44000,000. 42; Крестовское шоссе; 3,6; 118800,000. 43; Красногвардейский пер.; 0,2; 3080,000. 44; Красногвардейский пер.; 0,2; 3080,000. 45; Лагерная; 0,3; 4620,000. 46; Ленинградская; 1,1; 16940,000. 47; Ленинградский пер.; 0,3; 4620,000. 48; Проезд Леона Поземского; 0,3; 4620,000. 49; Лепешинского; 0,4; 6160,000. 50; Лесная; 1,1; 16940,000. 51; Лиственная; 0,7; 10780,000. 52; Луговая; 0,55; 8470,000. 53; Луковка; 0,2; 3080,000. 54; Любятовская наб.; 0,7; 10780,000. 55; Любятовская ул.; 0,2; 3080,000. 56; Любятовский проезд; 2,2; 33880,000. 57; Мелиораторов пер.; 0,2; 3080,000. 58; Мирная; 0,6; 9240,000. 59; Мирный пер.; 0,8; 12320,000. 60; Мирожская наб.; 0,7; 10780,000. 61; Рабочая; 0,2; 3080,000. 62; Речная; 0,3; 4620,000. 63; Шестака; 1,5; 17000,500. 64; Доставалова; 0,6; 9240,000. 65; Болаговская линия; 1,5; 17000,000. 66; Войсковая; 0,7; 23500,000. 67; Волкова; 0,4; 4000,000. 68; Дновская; 0,5; 5390,000. 69; Гатчинская; 0,3; 4620,000. 70; а/д до д.Терехово, п. Павшино; 1,5; 19680,000. 71; Экипажа Гудина; 2,7; 41580,000. 72; Евлентьева; 0,4; 6614,900. 73; 128Стрелковой Дивизии; 0,7; 23190,200. 74; Текстильная; 0,6; 13200,000. 75; Юбилейная (от моста им 50-летия до Рижского пр.; 2,5; 91300,000. 77; Гагарина; 0,6; 13200,000. 78; Бастионная; 0,5; 6846,400. 79; Энтузиастов пр.; 1,3; 57596,000. 80; Инженерная; 3; 92356,000. 81; Разработка проектно-сметной документации по ремонту улично-дорожной сети г. Пскова на 2012 год; 60150,000. Всего по ремонту 2012-2014; 1514645,694. федеральный бюджет на ремонт 2012-2014; 652681,303. областной бюджет на ремонт 2012-2014; 779421,424. местный бюджет на ремонт 2012-2014; 82542,966. 2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2012 год.; улицы, не соответствующие требуемым техническим параметрам, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский». Всего; 0,000; 0,000. федеральный бюджет; 0,000. областной бюджет; 0,000. местный бюджет; 0,000. в том числе пообъектно:. 2013 год. Всего; 0,000; 0,000. федеральный бюджет; 0,000. областной бюджет; 0,000. местный бюджет; 0,000. в том числе пообъектно:. 2014 год; улицы, не соответствующие требуемым техническим параметрам, обеспечивает функционирование и развитие муниципального образования "Город Псков", функционирование и развитие инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский». Всего; 57,600; 1781265,000. федеральный бюджет; 846100,875. областной бюджет; 846100,875. местный бюджет; 89063,250. в том числе пообъектно:. 1; ул. Советская (от Октябрьского пл. до ул. Некрасова); 0,700; 12600,000. 2; ул. Красных Партизан; 0,300; 5400,000. 3; ул. Профсоюзная (тротуар); -; 2000,000. 4; ул. Детская; 0,200; 3600,000. 5; ул. Георгиевская; 0,300; 5400,000. 6; ул. Калинина; 0,700; 76500,000. 7; ул. Я.Фабрициуса; 1,200; 87000,000. 8; ул. Байкова; 0,500; 18000,000. 9; Карла Либкнехта; 0,5; 18000,000. 10; Гражданская; 1,3; 56160,000. 11; Герцена; 0,5; 18000,000. 12; Труда; 2,6; 143280,000. 13; Декабристов; 1,8; 92160,000. 14; Пригородная; 0,9; 28800,000. 15; Железнодорожная; 2,6; 61920,000. 16; Рельсовая; 0,5; 10440,000. 17; Октябрьский проспект; 1,1; 63360,000. 18; Белинского; 2; 50400,000. 19; Нововойсковая; 1,9; 47880,000. 20; Первомайская; 0,9; 28800,000. 21; Плехановский поссад; 1,3; 56160,000. 23; Малясова; 0,9; 18900,000. 24; Гаражный проезд; 0,7; 14700,000. 25; Мичуринская; 0,9; 18900,000. 26; Молодова; 0,5; 10500,000. 27; Марозовская ветка; 0,4; 8400,000. 28; Новгородская; 1,4; 29400,000. 29; Ул. Огородная; 0,3; 6300,000. 30; Ул. Окраинная; 1,5; 31500,000. 31; Озёрный пер.; 0,2; 4200,000. 32; Паровозная; 0,9; 18900,000. 33; Подберёзская; 0,8; 16800,000. 34; Полковая; 0,8; 16800,000. 35; Правды; 1,2; 25200,000. 36; Прямой пер.; 0,2; 4200,000. 37; А/Д Паклино; 2,5; 52500,000. 38; 1-я Песочная; 1; 21000,000. 39; 2-я Песочная; 1,1; 23100,000. 40; Посёлочная; 0,5; 10500,000. 41; 5-й Пер. Псковстроя; 0,2; 4200,000. 42; Рельсовая; 0,5; 10500,000. 43; 2- я Рельсовая; 0,2; 4200,000. 44; Я. Райниса; 3,4; 71400,000. 45; Светлая; 0,7; 14700,000. 46; Северная №1; 0,8; 16800,000. 47; Сельский пер.; 0,2; 4200,000. 48; Сиреневый бульвар; 0,5; 10500,000. 49; Снятная; 0,5; 10500,000. 50; Солнечная; 1,1; 23100,000. 51; Сосновая; 2,3; 48300,000. 52; Софьи Ковалевской; 0,4; 8400,000. 53; Спегальского; 0,35; 7350,000. 54; Спортивная; 0,3; 6300,000. 55; Старотекстильная; 1,1; 23100,000. 56; А/д к д. Силово-Медведово; 1; 21000,000. 57; Стахановский пр.; 0,2; 4200,000. 58; Торфяная; 0,8; 16800,000. 59; Текстильный пер.; 0,3; 6300,000. 60; Трохина; 0,5; 10500,000. 61; Узкий пер.; 0,2; 4200,000. 62; Фомина; 0,5; 10500,000. 63; Фрунзе; 1,3; 27300,000. 64; Хвойная; 0,25; 5250,000. 65; Чехова; 0,3; 6300,000. 67; Шелгунова; 0,4; 8400,000. 68; Широкая; 0,4; 8400,000. 69; Школьная; 0,8; 16800,000. 70; Юности; 0,5; 10500,000. 71; Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту улично-дорожной сети г. Пскова на 2014 год; 143605,000. Всего по капитальному ремонту 2012-2014; 1781265,000. федеральный бюджет на капитальный ремонт 2012-2014; 846100,875. областной бюджет на капитальный ремонт 2012-2014; 846100,875. местный бюджет на капитальный ремонт 2012-2014; 89063,250. ».

И.п. Главы Администрации города Пскова                   			         Г.И. Барышников

Приложение 3

к Постановлению Администрации города Пскова

от 13.06.2013 №1400

«Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Город Псков»

на период 2012 – 2014 гг.»

Адресный перечень объектов ремонта и капитального ремонта искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2012-2014 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, объектов | Ввод мощ ностей, пог.м | Объем финанси рования, тыс.руб. | в том числе по годам: |  |  |  |  |  | Обоснование включения в программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г. |  |  |
|  |  |  |  | Ввод мощ ностей, пог.м | Объем финанси рования, тыс.руб. | Ввод мощ ностей, пог.м | Объем финанси рования, тыс.руб. | Ввод мощ ностей, пог.м | Объем финанси рования, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы | 229.1 | 188 000,0 |  |  |  |  | 229.1 | 188 000,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 89 300,0 | - | - | - | - | - | 89 300,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 89 300,0 | - | - | - | - | - | 89 300,0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 9 400,0 | - | - | - | - | - | 9 400,0 |  |
|  | - в том числе по-объектно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адресный перечень объектов ремонта, капитального ремонта, реконструкции искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  | расположен на опорной сети дорог Общее: Имеют неудо- влетворитель- ное техничес- кое состояние по безопасно- сти движения и долговеч- ности20жен- 20жения |
| 1) | Ремонт моста имени 50-летия Октября через р. Великая в г. Пскове, в т. ч. корректировка сущ. проекта | 229.1 | 188 000.0 |  |  |  |  | 229.1 | 188 000.0 | расположен на опорной сети дорог |
| 2 | Капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы | 2093,1 | 763 400,0 |  |  |  |  | 2093,1 | 763 400,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 362616,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 362614,0 |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 38170,0 |  |
|  | - в том числе по-объектно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1). | Кап. Ремонт моста через ручей Милевка в створе ул. Гремячая («Деревянный»), в т. Ч. Обследование и разработка ПСД | 11.5 | 48 600.0 |  |  |  |  | 11.5 | 48 600.0 | расположен на опорной сети дорог |
| 2) | Кап. Ремонт моста через ручей Колокольничий в створе ул. Гремячая («Каменный»), в т. Ч. Обследование и разработка ПСД | 14.5 | 81 800.0 |  |  |  |  | 14.5 | 81 800.0 | расположен на опорной сети дорог |
| 3) | Кап. Ремонт гидротехнических сооружений на р. Мирожка в г. Пскове (водопропускное сооружение на дамбе Д-2 с устройством водонепроницаемого экрана), в т. Ч. Корректировка сущ. Проекта | 145.0 | 18 200.0 |  |  |  |  | 145.0 | 18 200.0 | Д-2 расположена на опорной сети дорог |
| 4) | Кап. Ремонт Советского («Троицкого») моста через р. Пскову в г. Пскове, в т. Ч. Разработка ПСД | 58.0 | 198 500.0 |  |  |  |  | 58.0 | 198 500.0 | расположен на опорной сети дорог |
| 5) | Кап. Ремонт «Ольгинского» моста через р. Великая, в т. Ч. Разработка ПСД | 311.3 | 192 300.0 |  |  |  |  | 311.3 | 192 300.0 | расположен на опорной сети дорог |
| 6) | Кап. Ремонт моста имени Александра Невского через р. Великая, в т. Ч. Разработка ПСД | 387.0 | 41 200.0 |  |  |  |  | 387.0 | 41 200.0 | расположен на опорной сети дорог |
| 7) | Кап. Ремонт путепровода «Крестовский», в т. Ч. Обследование и разработка ПСД | 258.5 | 50 000.0 |  |  |  |  | 258.5 | 50 000.0 | расположен на опорной сети дорог |
| 8) | Кап. Ремонт путепровода по ул. Индустриальной (у «ЗЗК»), в т. Ч. Обследование и разработка ПСД | 288.0 | 60 000.0 |  |  |  |  | 288.0 | 60 000.0 | расположен на опорной сети дорог |
| 9) | Капитальный ремонт моста «Кузнецкий» через р. Пскову по ул. Кузнецкой, в т. Ч. Обследование и разработка ПСД | 77.45 | 38 800.0 |  |  |  |  | 77.45 | 38 800.0 | неуд. Технич. Сост.побезоп. Движения и долговечн. Сооружения |
| 10) | Капитальный ремонт моста по ул. Сов. Армии через р. Промежица, в т. Ч. Обследование и разработка ПСД | 14.8 | 10 000.0 |  |  |  |  | 14.8 | 10 000.0 | неуд. Технич. Сост.побезоп. Движения и долговечн. Сооружения |
| 11) | Капитальный ремонт моста в районе завода «АВАР» через ж/д пути ул. Вокзальная – ул. Солнечная, в т. Ч. Обследование и разработка ПСД | 104.55 | 24 000.0 |  |  |  |  | 104.55 | 24 000.0 | неуд. Технич. Состояние |
|  | Всего по ремонту и капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы | 1899,7 | 951 400,0 |  |  |  |  | 1899,7 | 951 400,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 451 916 |  |  |  |  |  | 451 916 |  |
|  | областной бюджет |  | 451 914 |  |  |  |  |  | 451 914 |  |
|  | Местный бюджет |  | 47 570 |  |  |  |  |  | 47 570 |  |

».

И.п. Главы Администрации города Пскова                                 		  	                           Г.И. Барышников

Приложение 4

к Постановлению Администрации города Пскова

от 13.06.2013  №1400

«Приложение 4

к долгосрочной целевой программе

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Город Псков»

на период 2012 – 2014 гг.»

Адресный перечень объектов реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012-2014 годы № п/п; Наименование мероприятия, объектов; Ввод мощностей, км; Объем финансирования, тыс.руб.; Обоснование включения в программу. 2012 год.. Всего; 0,000; 0,000. федеральный бюджет; 0,000. областной бюджет; 0,000. местный бюджет; 0,000. 2013 год. Всего; 0,000; 0,000. федеральный бюджет; 0,000. областной бюджет; 0,000. местный бюджет; 0,000. 2014 год; улицы, неудовлетворяющие требуемым техническим параметрам, дефицит пропускной способности , обеспечивают функционирование и развитие инфраструктуры города Пскова. Всего; 11,200; 639261,606. федеральный бюджет; 303649,263. областной бюджет; 303649,263. местный бюджет; 31963,080. в том числе пообъектно:. 1; Уширение улицы Юбилейной ( Дамба ); 0,5; 71380,000. 2; площадь железнодорожного вокзала; 1; 6840,000. 3; Транспортная развязка Юбилейная -Кузбаской Дивизии; 0,5; 15000,000. 4; Уширение ул. Кузнецкой; 1,5; 70950,000. 5; Октябрьский пр.; 1; 105891,606. 6; Советскай Армии; 5,7; 208700,000. 7; Стахановская; 0,3; 12000,000. 8; Кусбасской дивизии; 0,7; 28000,000. 9; Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию улиц; 120500,000. Всего по реконструкции; 639261,606. федеральный бюджет; 303649,263. областной бюджет; 303649,263. местный бюджет; 31963,080.

».

И.п. Главы Администрации города Пскова                               				       Г.И. Барышников

| Приложение 5 к Постановлению Администрации города Пскова от 13.06.2013№1400 «Приложение 5 к долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» на период 2012 – 2014 гг.» Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным типом дорожной конструкции на 2012-2014 годы |  |  |  |  |
| № п/п | Объект (наименование,местонахождение) | Ввод мощностей, км | Объем финансирования, тыс.руб. | Обоснование включения в программу |
| 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным типом дорожной конструкции |  |  |  |  |
|  | 2012 год. |  |  |  |
|  | Всего | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,000 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,000 |  |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |
|  | 2013 год |  |  | улицы, не соответствующие требуемым техническим параметрам, обеспечивает функционирование и развитие инфраструктуры муниципального образования "Город Псков", |
|  | Всего | 0,000 | 0,000 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,000 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,000 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,000 |  |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |
|  | 2014 год |  |  |  |
|  | Всего | 80,37 | 1768140,000 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 839866,500 |  |
|  | областной бюджет |  | 839866,500 |  |
|  | местный бюджет |  | 88407,000 |  |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |
|  | Автозаводская | 0,55 | 11550,000 |  |
|  | Аллейная | 1 | 21000,000 |  |
|  | Ангелины Золотцевской | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Белинского пер. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Береговая | 0,8 | 16800,000 |  |
|  | 2-я Береговая | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Бродского | 0,45 | 9450,000 |  |
|  | Бутырская | 0,7 | 14700,000 |  |
|  | Бутырский пер. 1-й | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Бутырский пер. 2-й | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Бутырский пер. 3-й | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Бутырский пер. 4-й | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Бутырский проезд | 0,15 | 3150,000 |  |
|  | Векшинская | 1 | 21000,000 |  |
|  | Векшинский пер. | 0,7 | 14700,000 |  |
|  | Великолукская | 1 | 21000,000 |  |
|  | Великолукский проезд | 0,6 | 12600,000 |  |
|  | Великорецкая ул. | 0,5 | 10500,000 |  |
|  | Восточный пер. | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Восходная ул. | 0,7 | 14700,000 |  |
|  | Восходный проезд | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Временная ул.- 2 | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Гончарный пер. | 0,6 | 12600,000 |  |
|  | Гремячий пер. | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Грибоедова | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Гущина | 0,6 | 12600,000 |  |
|  | Гущина пер. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Пер. Железнодорожный | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Заводская | 0,5 | 10500,000 |  |
|  | Загородный пер. | 0,6 | 12600,000 |  |
|  | Пер. Залита | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Застенная | 1,1 | 23100,000 |  |
|  | Пер. Застенный | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Пер. Зимний | 0,5 | 10500,000 |  |
|  | Пер. Зональный | 0,7 | 14700,000 |  |
|  | 1-й Пр. Зональный | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | 2-й Пр. Зональный | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | 3-й Пр. Зональный | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | 4-й Пр. Зональный | 0,1 | 2100,000 |  |
|  | Инструментальная | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Исторический пер. | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Казарменный пер. | 0,1 | 2100,000 |  |
|  | Каменный пер. | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Карамышевская | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Карьерная | 0,6 | 12600,000 |  |
|  | Карьерный поезд | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Кирпичная | 1,1 | 23100,000 |  |
|  | Нижнечерехинская | 1,1 | 23100,000 |  |
|  | Новолунинская | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Новокорытовский пр. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Пеонерская | 0,7 | 14700,000 |  |
|  | Клавы Назаровой | 0,7 | 14700,000 |  |
|  | Клавы Назаровой пер. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Колхозная | 0,15 | 3150,000 |  |
|  | Короткая | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Корытовский пер. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Корытовское шоссе. | 1 | 21000,000 |  |
|  | 2-ое Корытовское шоссе. | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Красногорский пер. | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Красносельская | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Красный пер. | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Крестовский пер. | 0,5 | 10500,000 |  |
|  | Круговая | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Круговой пер. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Крутая наб. | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Кутузова | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Красносельский пер. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Киевский пер. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | С. Ковалевской | 0,5 | 10500,000 |  |
|  | 1-й Кольцевой пр. | 1 | 21000,000 |  |
|  | 2-й Кольцевой пр. | 0,6 | 12600,000 |  |
|  | Конный пер. !!! | 0,1 | 2100,000 |  |
|  | 2-е Корытовское шоссе | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Пер. О. Кошевого | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Лермонтово | 0,5 | 10500,000 |  |
|  | Лесной пер. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Летний пер. | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Лени Голикова | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Линейная | 1,6 | 33600,000 |  |
|  | Ломаный пер. | 0,7 | 14700,000 |  |
|  | Лопатинская дорого | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Лунинская | 0,9 | 18900,000 |  |
|  | Любятовский пер. | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Луннинский пер. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Луковский проезд | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Лужская | 1 | 21000,000 |  |
|  | Майская | 0,7 | 14700,000 |  |
|  | Малопатинская | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Малый пер. | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Машиниста | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Медведева | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Проезд Медведева | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Переулок Медведева | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Мелиораторов | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Милевский пер. | 0,41 | 8610,000 |  |
|  | Мирожская | 0,5 | 10500,000 |  |
|  | Мирожский пер. | 0,8 | 16800,000 |  |
|  | Мишарина | 0,42 | 8820,000 |  |
|  | Молодёжная №1 | 0,7 | 14700,000 |  |
|  | Молодёжная №2 | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Моторный пер. | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Моховая | 0,8 | 16800,000 |  |
|  | Харченко | 1,3 | 27300,000 |  |
|  | Ул. Озёрная | 0,25 | 5250,000 |  |
|  | Орлецовская наб. | 0,5 | 10500,000 |  |
|  | Ул. Отрадная | 0,9 | 18900,000 |  |
|  | Парковая ул. | 0,9 | 18900,000 |  |
|  | Парковый пер. | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Паровозный пер. | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Партизанская | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Партизанский пер. | 0,1 | 2100,000 |  |
|  | Пеонерская | 0,7 | 14700,000 |  |
|  | Пограничная | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Пограничный проезд | 0,5 | 10500,000 |  |
|  | Подборовская | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Подвишенская | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Поклонная горка | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Полевая №1 | 0,8 | 16800,000 |  |
|  | Полевой пер. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Порховская | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Прибрежная | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Прибрежный проезд | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Пролетарский пер. | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Красногорская | 0,8 | 16800,000 |  |
|  | Псковкий пер. | 0,1 | 2100,000 |  |
|  | Птичий пер. | 0,1 | 2100,000 |  |
|  | Птичья | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Путейца пер. | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Посёлочный проезд | 0,1 | 2100,000 |  |
|  | Придорожная | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Посёлочный пер. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | 1-й Полевой пер. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Печёрский пер. | 0,23 | 4830,000 |  |
|  | Подберёзовский пер. | 0,1 | 2100,000 |  |
|  | Подберёзовский пр. | 0,1 | 2100,000 |  |
|  | Подборовская | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Пожарный пер. | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | 2-я Полковая | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Полковой пр. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Промышленная | 0,1 | 2100,000 |  |
|  | 1-й Пер. Псковстроя | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | 2-й Пер. Псковстроя | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | 3-й Пер. Псковстроя | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | 4-й Пер. Псковстроя | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Радиозаводская | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Ранняя | 1 | 21000,000 |  |
|  | Рельсовый пер. | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Родниковая | 1 | 21000,000 |  |
|  | Ручейный пер. | 0,1 | 2100,000 |  |
|  | Садовый пер. | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Светлый пер. | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Северный пер. | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Снятный пер. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Советскай Армии пер. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Советская наб. | 0,5 | 10500,000 |  |
|  | Совхозная | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Софьи Петровской | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Спартака | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Средняя | 0,6 | 12600,000 |  |
|  | Старокорытовская дор. | 1 | 21000,000 |  |
|  | Строительная | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Техническая | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Тихая | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Торошинская | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Торфяной пер. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Тракторный пер. | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | Транспортный пер. | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Трассовая | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | 1-я Торфяная !!! | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | 2-я Торфяная | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Травиная | 0,1 | 2100,000 |  |
|  | Фабричный пер. | 0,25 | 5250,000 |  |
|  | 1-й Филоновский | 0,1 | 2100,000 |  |
|  | 2-й Филоновский | 0,3 | 6300,000 |  |
|  | 3-й Филоновский | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | 4-й Филоновский | 0,25 | 5250,000 |  |
|  | Хлебный проезд | 0,8 | 16800,000 |  |
|  | Хлебный пер. | 0,7 | 14700,000 |  |
|  | Хвойный пер | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | 1-ый пер. Хлебной горки | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | 2-й пер. Хлебной горки | 0,35 | 7350,000 |  |
|  | 3-й пер. Хлебной горки | 0,15 | 3150,000 |  |
|  | Цветочная | 0,9 | 18900,000 |  |
|  | Чапаева | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Чапаева пер. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | Челнокова | 0,35 | 7350,000 |  |
|  | Черепичная | 0,8 | 16800,000 |  |
|  | Черепичный пер. | 0,1 | 2100,000 |  |
|  | Черехинская наб. | 0,8 | 16800,000 |  |
|  | Черский | 0,51 | 10710,000 |  |
|  | Шведская горка | 0,1 | 2100,000 |  |
|  | Шевченко | 0,15 | 3150,000 |  |
|  | Шоссейный пер. | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | 1-й пер.Шабаново | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | 2-й пер.Шабаново | 0,2 | 4200,000 |  |
|  | 3-й пер.Шабаново | 0,25 | 5250,000 |  |
|  | 4-й пер.Шабаново | 0,35 | 7350,000 |  |
|  | 5-й пер.Шабаново | 0,4 | 8400,000 |  |
|  | Южная | 0,65 | 13650,000 |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт УДС с переходным типом дорожной конструкции |  | 80370,00 |  |

».

И.п. Главы Администрации города Пскова                                 		Г.И. Барышников