01.04.2013 г.

703

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова       от 24.02.2011 № 239 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013 годы»

В целях повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика города Пскова, в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с изменениями, внесенными в бюджет города Пскова, в соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса, Постановлением Администрации города Пскова от 15.01.2008 №42 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Псков», руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации города Пскова от 24.02.2011 № 239 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011-2013годы», следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт долгосрочной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 гг.»:

а) строку «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» изложить в следующей редакции:

| « | Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Изменение значений целевых индикаторов и показателей к концу 2013 года: - увеличение количества заасфальтированных дворовых территорий до 810 штук; - увеличение количества установленных детских игровых площадок до 148 штук»; | »; |
| --- | --- | --- | --- |

б) строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| « | Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составит 415 156,355 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет 199 683,999 тыс. руб.; - областной бюджет 107 705,289 тыс. руб.; - бюджет города Пскова 83 567,067 тыс. руб., в т.ч. софинансирование к субсидиям из федерального и областного бюджетов 15 766,610 тыс. руб.; - внебюджетные источники 24 200,0 тыс. руб.» | »; |
| --- | --- | --- | --- |

2) Таблицу 1 «Основные целевые показатели и индикаторы Программы» раздела III «Основные цели и задачи Программы, перечень целевых показателей и индикаторов»  изложить в следующей редакции:

| « | № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый год (2010) | Прогнозные данные реализации программы по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
|  | 1. | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, всего | ед | 420 | 557 | 609 | 810 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Количество заасфальтированных дворовых территорий |  | 420 | 556 | 608 | 804 |  |
|  | 1.2. | Количество комплексно благоустроенных дворовых территорий | ед | 0 | 1 | 1 | 6 |  |
|  | 2. | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, всего | ед | 66 | 86 | 89 | 94 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Количество заасфальтированных проездов к дворовым территориям | ед | 66 | 86 | 89 | 94 |  |
|  | 3. | Количество устроенных детских игровых площадок | ед | 3 | 87 | 122 | 148 | »; |

3) в Разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

а) пункт 5.1. изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий настоящей Программы составит 415 362,572 тыс. руб.»;

б) Таблицу 2 «Распределение источников финансирования между бюджетами» изложить в следующей редакции:

| « | Источники финансирования | Финансовые средства, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 |  |
|  | субсидии из федерального бюджета | 199 683,999 | 97 130,629 | 2 711,370 | 99 842,0 |  |
|  | субсидии из областного бюджета | 107 705,289 | 0,000 | 59 367,031 | 48 338,258 |  |
|  | бюджет города, всего | 83 567,067 | 5 112,139 | 30 440,988 | 48 013,940 |  |
|  | в том числе софинансирование к субсидиям из федерального и областного бюджетов | 15 766,610 | 5112,139 | 5 399,628 | 5 254,843 |  |
|  | Внебюджетные источники | 24 200,0 | 11 200,0 | 0,000 | 13 000,0 |  |
|  | Итого: | 415 156,355 | 113 442,768 | 92 519,389 | 209 194,198 | »; |

в) Таблицу 3 «Распределение денежных средств по мероприятиям Программы» изложить в следующей редакции:

| « | Наименование мероприятий | Всего, тыс. руб. | Объем финансовых средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из федерального бюджета | субсидии из областного бюджета | бюджет города, всего | в том числе софинансирование к субсидиям | Внебюджетные источники | субсидии из федерального бюджета | субсидии из областного бюджета | бюджет города, всего | в том числе софинансирование к субсидиям | Внебюджетные источники | субсидии из федерального бюджета | субсидии из областного бюджета | бюджет города, всего | в том числе софинансирование к субсидиям | Внебюджетные источники |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий | 247 301,351 | 67 377, 764 | 0, 000 | 3 546, 199 | 3 546, 199 | 0, 000 | 2 711, 370 | 55 388,031 | 5 047,188 | 5 047,188 | 0, 000 | 99842,0 | 0, 000 | 13 388, 800 | 5 254, 843 | 0, 000 |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям | 38 759, 345 | 25 068, 510 | 0, 000 | 1 319, 395 | 1 319, 395 | 0, 000 | 0,000 | 3 979,0 | 352,440 | 352,440 | 0, 000 | 0, 000 | 0, 000 | 8040,0 | 0, 000 | 0, 000 |  |
|  | Комплексное благоустройство дворовых территорий и проездов к ним | 57 596, 658 | 4 684, 355 | 0, 000 | 246,545 | 246,545 | 0, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 | 48 338, 258 | 4 327, 500 | 0, 000 | 0, 000 |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий | 24 816, 861 | 0, 000 | 0, 000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 | 0, 000 | 0,000 | 9 816, 861 | 0, 000 | 0, 000 | 0, 000 | 0, 000 | 15 000,0 | 0, 000 | 0, 000 |  |
|  | Устройство детских игровых площадок | 46 682,14 | 0, 000 | 0, 000 | 0, 000 | 0, 000 | 11 200,0 | 0, 000 | 0, 000 | 15224, 500 | 0, 000 | 0,000 | 0, 000 | 0, 000 | 7257, 64 | 0, 000 | 13000,0 |  |
|  | ИТОГО: | 415 156,355 | 97 130, 629 | 0, 000 | 5 112,139 | 5 112, 139 | 11 200, 0 | 2 711, 370 | 59 367,031 | 30 440,988 | 5 399,628 | 0,000 | 99 842,0 | 48 338, 258 | 48 013, 940 | 5 254, 843 | 13 000,0 |  |

»;

4) Приложение №1 к долгосрочной целевой программе «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 годы» изложить в следующей редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

5) Приложение №2 к долгосрочной целевой программе «Благоустройство дворовых территорий» муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 годы» изложить в следующей редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы Администрации города Пскова Атрощенко Л.И.

Глава Администрации города Пскова                                    И.С. Чередниченко