1714

21.07.2014

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова       от 03.03.2011 № 326 «Об утверждении муниципальной программы «Чистый город» муниципального образования «Город Псков» в 2011-2013 годах»

В целях повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика города Пскова, в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к муниципальной  программе «Чистый город» муниципального образования «Город Псков» в 2011 – 2013 годах» к Постановлению Администрации города Пскова от 03.03.2011 № 326 «Об утверждении муниципальной программы «Чистый город» муниципального образования «Город Псков» в 2011-2013 годах»  следующие изменения:

1) Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Чистый город» муниципального образования «Город Псков» в 2011 – 2013 годах» изложить в следующей редакции:

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование программы │Муниципальная программа "Чистый город"           │

│                       │муниципального образования "Город Псков" на 2011 │

│                       │- 2013 годы (далее - Программа)                  │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Основания для          │1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О    │

│разработки программы   │санитарно-эпидемиологическом благополучии        │

│                       │населения".                                      │

│                       │2. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об    │

│                       │охране окружающей среды".                        │

│                       │3. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об   │

│                       │отходах производства и потребления".             │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик программы     │Администрация города Пскова                      │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Основные разработчики  │Управление городского хозяйства Администрации    │

│программы              │города Пскова                                    │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнитель-координатор│Управление городского хозяйства Администрации    │

│программы              │города Пскова                                    │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители программы  │Управление городского хозяйства Администрации    │

│                       │города Пскова;                                   │

│                       │Комитет правового обеспечения и кадровой работы  │

│                       │Администрации города Пскова;                     │

│                       │ООО "АСПО";                                      │

│                       │ФГУ "Центр лабораторного анализа и технических   │

│                       │измерений по Северо-Западному федеральному       │

│                       │округу"                                          │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Цели программы         │- улучшение санитарного состояния и внешнего     │

│                       │облика города Пскова;                            │

│                       │- защита окружающей среды и населения города     │

│                       │Пскова от негативного воздействия отходов        │

│                       │производства и потребления;                      │

│                       │- уменьшение затрат, направленных на ликвидацию  │

│                       │последствий загрязнения окружающей среды.        │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи программы       │-  разработка   нормативно-правовых   документов,│

│                       │регламентирующих   обращение   с   отходами    на│

│                       │территории города Пскова;                        │

│                       │-   разработка   проекта    "Генеральная    схема│

│                       │санитарной очистки города Пскова";               │

│                       │- проведение работ по уборке и вывозу снега;     │

│                       │- проведение  работы  по  созданию  муниципальной│

│                       │системы управления отходами;                     │

│                       │- разработка механизма первоначальной  сортировки│

│                       │ТБО и опасных  отходов  на  стадии  их  сбора  на│

│                       │территории  индивидуальной  жилой   застройки   и│

│                       │дворовых территориях;                            │

│                       │- выявление мест образования  несанкционированных│

│                       │свалок    бытового    мусора    на    территориях│

│                       │индивидуальной   жилой    застройки,    городских│

│                       │кладбищ,  городских  лесов  и   других   объектах│

│                       │внешнего благоустройства города Пскова;          │

│                       │-  паспортизация  отходов   и   установление   их│

│                       │лимитов;                                         │

│                       │- установка новых остановочных навесов;          │

│                       │- организация сбора и вывоза вторичного  сырья  с│

│                       │территории  муниципального   образования   "Город│

│                       │Псков";                                          │

│                       │-  разработка  проектно-сметной  документации  на│

│                       │контейнерные площадки под заглубленные контейнеры│

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Важнейшие целевые      │Изменение   значений   целевых    индикаторов   и│

│индикаторы и           │показателей к концу 2013 года:                   │

│показатели             │- ликвидация  несанкционированных  свалок - 34668│

│                       │м3;                                              │

│                       │- вывоз мусора контейнерным способом - 26963 м3; │

│                       │- приобретение контейнеров для вывоза  мусора  на│

│                       │объектах внешнего благоустройства - 50 шт.;      │

│                       │- установка новых остановочных навесов - 12 шт.; │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки и этапы          │Общий срок реализации муниципальной программы -  │

│реализации программы   │с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2013 г.         │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и источники     │Общий  объем  финансирования  программы  (в ценах│

│финансирования         │2010 года) составит  35897,1 тыс. руб.,  в  том  │

│программы              │числе:                                           │

│                       │- бюджет города Пскова –35897,1 тыс. руб.;       │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые конечные     │1) улучшение экологической и санитарно-          │

│результаты реализации  │эпидемиологической обстановки на территории      │

│программы              │города Пскова путем снижения уровней загрязнения │

│                       │почв отходами;                                   │

│                       │2) эффективность управления в сфере обращения с  │

│                       │отходами;                                        │

│                       │3) улучшение внешнего облика города Пскова, его  │

│                       │привлекательности для внутрироссийского и        │

│                       │международного туризма;                          │

│                       │4) вовлечение внебюджетных инвестиций в процесс  │

│                       │обращения отходов                                │

├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤

│Показатели оценки      │Социальная эффективность Программы будет         │

│эффективности          │выражена:                                        │

│мероприятий Программы  │- в создании более комфортных и безопасных       │

│                       │условий проживания граждан;                      │

│                       │- в улучшении внешнего облика муниципального     │

│                       │образования.                                     │

└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

2) Таблицу 1 Раздела 3«Основные цели и задачи программы» изложить в следующей редакции:

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый год (2010) | Прогнозные данные реализации Программы по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | Итого за 2011 - 2013 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 5400 | 16351 | 5554 | 5111 | 27016 |
| Вывоз мусора контейнерным способом | м3 | - | - | 3563 | 727 | 4290 |
| Приобретение контейнеров для вывоза мусора на объектах внешнего благоустройства | шт. | - | 50 | - | - | 50 |
| Приобретение и установка заглубленных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | шт. | - | 1 | - | - | 1 |
| Установка новых остановочных навесов | шт. | - | 12 | - | - | 12 |

3) Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий настоящей Программы составит 35897,1 тыс. руб.».

Таблица 2

| Источники финансирования | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | 2011 | 2012 | 2013 |
| бюджет города Пскова | 35897,1 | 11421,1 | 9553,5 | 14922,5 |
| Итого: | 35897,1 | 11421,1 | 9553,5 | 14922,5 |

Перечень мероприятий и источники финансирования на их реализацию представлены в приложении к настоящей программе».

4) Приложение «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Чистый город» муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 годы» к муниципальной программе «Чистый город» муниципального образования «Город Псков» в 2011 – 2013 годах» изложить в следующей редакции:

«Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Чистый город» муниципального образования «Город Псков» на 2011 – 2013 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| 1. 1) 2) | Разработка нормативно- правовых документов, регламентирующих обращение с отходами на территории города Пскова: Разработка и утверждение Псковской городской Думой Правил благоустройства города Пскова Разработка правовых механизмов для организации утилизации ТБО и опасных отходов из: - жилого фонда; - промышленных и торговых объектов; - объектов прочего предпринимательства; - общественных мест, находящихся в муниципальной зоне ответственности; - иных территорий города Пскова. | 2011 г. (январь-июль) | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Комитет правового обеспечения и кадровой работы Администрации города Пскова | - | - | - | - | - |
| 2. | Разработка проекта «Генеральная схема санитарной очистки города Пскова». | 2011-2012 гг. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова | 1266 | 396 | 170 | 700 |
| 3. 1) 2) | Проведение работ по уборке и вывозу снега: Содержание площадок для складирования снега (снежные свалки) Уборка и вывоз снега | 2011-2013 гг. 2013 г. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова Бюджет города Пскова | 14601 - | 2387,5 - | 5861,3 - | 8873,6 - |
| 4. | Проведение работы по созданию муниципальной системы управления отходами: - Создание информационной базы хозяйствующих субъектов и владельцев индивидуальных жилых домов, имеющих и не имеющих заключенные договора на вывоз и размещение отходов со специализированными организациями | 2011 г. (январь-декабрь) | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | - | - | - | - | - |
| 5. | Разработка механизма первоначальной сортировки ТБО и опасных отходов на стадии их сбора на территории индивидуальной жилой застройки и дворовых территориях | 2011-2013 гг. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | - | - | - | - | - |
| 6. 1) 2) 3) | Выявление мест образования несанкционированных свалок бытового мусора на территориях индивидуальной жилой застройки, городских кладбищ, городских лесов и других объектах внешнего благоустройства города Пскова: Определение мест образования несанкционированных свалок бытового мусора Ликвидация несанкционированных свалок Вывоз мусора контейнерным способом | 2011-2013 гг. 2011-2013 гг. 2011, 2013 г. 2013 г. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, ООО «АСПО» Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, ООО «АСПО» Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, ООО «АСПО» | - Бюджет города Пскова Бюджет города Пскова | - 14083,7 305 | - 5517,6 - | - 3522,2 - | - 5043,9 305 |
| 7. | Паспортизация отходов и установление их лимитов | 2011, 2013 г. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному Федеральному округу» | Бюджет города Пскова | - | - | - | - |
| 8. 1) 2) | Установка новых остановочных навесов: Установка новых остановочных навесов Разработка типовых проектов по оборудованию и содержанию остановочных навесов | 2011-2013 гг. 2011, 2013 г. 2011 г. (январь-апрель) | Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова - | 3120 (12 шт.) - | 3120 (12 шт.) - | - - | - - |
| 9. 1) 2) 3) | Установка бетонных урн на территории города Пскова: Приобретение бетонных урн для установки вдоль пешеходных дорожек и тротуаров. Приобретение бетонных урн для установки на территории автобусных остановок. Приобретение бетонных урн для установки на территории объектов зеленого хозяйства города Пскова | 2013 г. 2013 г. 2013 г. | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова Управление городского хозяйства Администрации города Пскова Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова Бюджет города Пскова Бюджет города Пскова | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Итого: бюджет города Пскова: 35897,1тыс. рублей; |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Администрации города Пскова Волкова В.Н.

Глава Администрации

города Пскова                                                                         И.В.Калашников