ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

№ 553 от «29» апреля 2013 г.

Принято на 23-й сессии

Псковской городской Думы

5-го созыва

Об информации  Администрации города

о проведенных   и назначенных конкурсах

и аукционах  за 1 квартал  2013    года

Заслушав информацию   Администрации города о проведенных   и назначенных конкурсах и аукционах     за 1 квартал  2013   года,  Псковская городская   Дума отмечает,  что:

- 1. Не назначены конкурсы по проведению работ и освоению средств, предусмотренных    бюджетом  города  на 2013 год:

- - на  ремонт кровель-   36,4%   выделенных средств;

- - ремонт инженерных сетей  -  91 % выделенных средств;

- -  по выборочному ремонту   жилищного фонда 100% (по 15,9% выделенных средств не состоялись конкурсы);

- -   по обеспечение ливневой канализацией  жителей пр. Энтузиастов и ул. Ипподромной  -91,2% выделенных средств;

- -   по инженерной   защите от подтоплений  Завокзального района, обеспечение надлежащей эксплуатации мест захоронения-100%;

- -по обеспечению специализированным муниципальным  жильем детей-сирот и лиц из их числа,  оставшихся без попечения родителей -100% выделенных средств;

- - ремонт учреждений  муниципального сектора (образование, культура, физкультура и спорт)   97,7 % выделенных средств.

- 2. В связи с тем,  что конкурсы должны быть проведены, а так же заключены контракты  и договора    (в соответствии  с Решением Псковской городской Думы от 25.01.2013 года  №410 « О бюджете города Пскова  на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»):

- - по  объектам  образования, культуры,  спорта и физической культуры (на работы, препятствующие проведению учебных процессов) – до 1 мая 2013 года;

- - по объектам жилищно-коммунального хозяйства (для работ, выполняемых на открытом  воздухе) – до 15 марта 2013 года,

- - выполнение  работ по  учреждениям  муниципального и жилищно-коммунального сектора находятся под угрозой срыва в текущем году.

- На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования "Город Псков",

Псковская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Принять информацию   Администрации города    о проведенных   и назначенных конкурсах и аукционах      за 1 квартал  2013    года      к сведению.

2. Рекомендовать Администрации города Пскова:

- принять меры  к  размещению  муниципальных заказов и заключению   контрактов  в кратчайшие сроки;

-  в сроки  10 июня   2013 года представить информацию  о проведенных и    назначенных конкурсах и аукционах и заключенных договорах   по состоянию   на 1 июня 2013 года  по   форме согласно Приложению к настоящему Решению.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания Главой города Пскова.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете "Псковские Новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».

Глава города Пскова 								И.Н. Цецерский

Приложение к Решению

Псковской городской Думы

от 29.04.2013 № 553

|  | Дата проведения конкурса | Дата заключения контракта (договора) | Дата выполнения работ план факт | Процент испол. работ на дату | Срок оплаты план факт | Сумма по контракту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение « План ремонта и капитального ремонта улиц и дворовых территорий» - всего в том числе по объектам: …………………… |  |  |  |  |  |  |
| Приложение « План финансирования капитального ремонта объектов муниципального сектора» -всего в том числе по объектам: ……………………. |  |  |  |  |  |  |
| Приложение «План капитального ремонта в жилых многоквартирных домах. (по видам работ и по объектам) -кровли: ……….. - инженерные сети: ……….. -выборочный ремонт ………………. |  |  |  |  |  |  |
| Приложение « Адресная инвестиционная программа» - всего в том числе по объектам |  |  |  |  |  |  |
| Приложение « Перечень целевых программ, реализуемых за счет бюджета города Пскова» |  |  |  |  |  |  |

Глава города Пскова 								И.Н.  Цецерский