213

12.03.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 14 октября 2016 г. № 1316 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

В целях повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», распоряжением Администрации города Пскова от 29.12.2016 года № 886-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Псков», руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Пскова от 14октября 2016 г. № 1316 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»:

а) строку «Целевые индикаторы программы» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые индикаторы программы | 1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- |
|  | 2. Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры |
|  | 3. Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | 4. Повышение качества очистки сточных вод МО «город Псков» (по сравнению с 2018 годом) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» |
|  | 5. Увеличение производительности подземного водозабора к 2021г., (по сравнению с 2018г) в результате реализации проекта «Чистая вода для регионов программы» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» |
|  | 6.Доля населения города Пскова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. |

»;

б) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) | Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | местный бюджет | 12019,6 | 29912,0 | 44313,1 | 31386,4 | 7285,3 | 124916,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 270529,0 | 0,0 | 0,0 | 270529,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 15673,6 | 7500,0 | 57799,0 | 80972,6 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе: | 12019,6 | 29912,0 | 330515,7 | 38886,4 | 65084,3 | 476418,0 |
|  | Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | местный бюджет | 11404,8 | 29360,6 | 42627,8 | 29701,1 | 5600,0 | 118694,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 270529,0 | 0,0 | 0,0 | 270529,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 15673,6 | 7500,0 | 57799,0 | 80972,6 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 11404,8 | 29360,6 | 328830,4 | 37201,1 | 63399,0 | 470195,9 |
|  | Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | местный бюджет | 614,8 | 551,4 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 6222,1 |
|  | Всего по подпрограмме: | 614,8 | 551,4 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 6222,1 |

»;

в) строку «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции: «

| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека. |
| --- | --- |
|  | 2. Повышение удовлетворенности населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг. |
|  | 3. Создание благоприятных условий проживания жителей муниципального образования "Город Псков". |
|  | 4. Обеспечение реального контроля потребления энергоресурсов и создание действенного механизма стимулирования энергосбережения. |
|  | 5. Население города Пскова обеспечено качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к концу 2021 года на 100%. |

»;

2)  в разделе III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы» после абзаца «Реализация муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» внесет вклад в решение задач, поставленных в рамках данной стратегической цели.» дополнить абзацами следующего содержания:

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» целью национального проекта «Экология» (далее - Национальный проект) является улучшение экологической обстановки в Российской Федерации, одним из целевых показателей «Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения».

На достижение данного показателя направлена реализация мероприятий федерального проекта, входящего в состав Национального проекта «Экология»: «Чистая вода». Администрацией Псковской области в целях реализации федерального проекта разработан и утвержден региональный проект«Чистая вода», обеспечивающий достижение цели, показателя и результата федерального проекта. В муниципальную программу«Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» включено мероприятие регионального проекта, на реализацию которого предусмотрены средства, что внесет вклад в решение задач, поставленных в рамках данной стратегической цели.»;

3) раздел IX «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «

- IX. Обоснование объема финансовых средств,

необходимых для реализации муниципальной программы

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 476418,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета города Пскова – 124916,4 тыс. рублей;

- из средств бюджета Псковской области – 270529,0тыс. рублей;

- из средств бюджета Российской Федерации – 80972,6 тыс. рублей;

внебюджетные средства –0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования, выделяемого на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе включенных в нее подпрограмм, подлежат ежегодному уточнению.

»;

4) приложение 1«Целевые индикаторы муниципальной программы» к муниципальной программе «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1 к муниципальной программе

«Создание условий для повышения качества обеспечения населения

муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

Целевые индикаторы муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Программа. Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 |
| 2 | Протяженность построенных за год сетей коммунальной инфраструктуры | Метр | 1482 | 32 | 322 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Количество построенных, модернизированных и оборудованных за год объектов коммунальной инфраструктуры | Шт. | - | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 4 | Повышение качества очистки сточных вод МО «город Псков» (по сравнению с 2018 г.) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» | Процент | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 5 | Увеличение производительности под-земного водозабора к 2021г., (по сравнению с 2018годом) в результате реализации проекта «Чистая вода для регионов программы» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» | тыс. м³ в сутки | - | - | - | - | 5,0 | 30,0 |
| 6 | Доля населения городаПскова, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент |  |  |  | 99,4 | 99,4 | 100 |
| Подпрограмма 1. Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность построенных водопроводных сетей | Метр | 1200 | 32 | 322 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2 | Протяженность построенных канализационных сетей | Метр | 282 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Количество построенных, оборудованных, модернизированных объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | - | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 1.4 | Количество разработанных за год проектов на строительство, модернизацию и оборудование объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | - | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 1.5 | Доля выполненных контрактов по строительству подземного водозабора в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия- Латвия 2014-2020» | Процент | - | - | - | 50 | 100 | - |
| 1.6 | Доля выполненных контрактов в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия- Эстония 2014-2020» | Процент | - | - | - | 50 | 100 | - |
| 1.7 | Снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова (по сравнению с 2017годом) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» | Процент | - | - | - | - | - | 10 |
| 1.8 | Построены, реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» | Ед. |  |  |  |  |  | 1 |
| Подпрограмма 2. Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество зданий, строений и сооружений, оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета | Шт. | 76 | 9 | 6 | 7 | 8 | 14 |
| 2.2 | Количество энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения | Шт. | 987 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| 2.3 | Доля энергоэффективных ламп в общем количестве ламп уличного освещения | % | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |

»;

5) приложение 2 «Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы» к муниципальной программе «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»изложить в следующей редакции:

«

Приложение 2 к муниципальной программе

«Создание условий для повышения качества обеспечения населения

муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами»

Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы

| № | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2017 - 31.12.2021 | 470195,9 | 11404,8 | 29360,6 | 328830,4 | 37201,1 | 63399,0 | Обеспечение населения города Пскова качественной коммунальной услугой в части водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и теплоснабжения; Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | Ухудшение коммунальной инфраструктуры, вследствие износа систем тепло и водоснабжения |
| 2 | Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Управление образования Администрации города Пскова | 01.01.2017 - 31.12.2021 | 6222,1 | 614,8 | 551,4 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | Оптимизация расходов учреждений в соответствии с фактическими потребностями. Оптимизация расходов городского бюджета за счет сокращения затрат на коммунальные услуги. | Нерациональное использование энергетических ресурсов |
|  | Всего: |  |  | 475418,0 | 12019,6 | 29912,0 | 330515,7 | 38886,4 | 65084,3 |  |  |

».

2.Внести в подпрограмму 1«Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» следующие изменения:

- 1) в разделе I «ПАСПОРТ подпрограммы «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков»:

а) строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Протяженность построенных водопроводных сетей |
| --- | --- |
|  | 2. Протяженность построенных канализационных сетей |
|  | 3. Количество построенных, оборудованных, модернизированных объектов тепло-, водо-, газоснабжения |
|  | 4. Количество разработанных за год проектов на строительство, модернизацию и оборудование объектов тепло-, водо-, газоснабжения |
|  | 5.Доля выполненных контрактов по строительству подземного водозабора в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020» |
|  | 6.Доля выполненных контрактов в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» |
|  | 7.Снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова (по сравнению с 2017годом) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» |
|  | 8.Построены, реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» |

»;

- б) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 11404,8 | 29360,6 | 42627,8 | 29701,1 | 5600,0 | 118694,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 270529,0 | 0,0 | 0,0 | 270529,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 15673,6 | 7500,0 | 57799,0 | 80972,6 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 11404,8 | 29360,6 | 328830,4 | 37201,1 | 63399,0 | 470195,9 |

»;

2) в раздел III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» после абзаца «Снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова (по сравнению с 2017годом) в результате реализации проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» дополнить абзацем  следующего содержания:

«

- Построены, реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода»

»;

3) в раздел V «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» внести следующие изменения:

а) после абзаца «Мероприятие 5.5. Благоустройство площадки скважин и станции водопроводных очистных сооружений (в том числе работы внутри станции)» дополнить абзацами следующего содержания:

«

Основное мероприятие 6. «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения г. Пскова»:

Расходы на реализацию мероприятия осуществляются в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии бюджету г. Пскова на реализацию проекта «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения г. Пскова» из бюджета Псковской области.

Основное мероприятие 7. «(Региональный проект «Чистая вода») Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»:

Участие в реализации региональной программы Псковской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

»;

4) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

- VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 470195,9тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 11404,8 | 29360,6 | 42627,8 | 29701,1 | 5600,0 | 118694,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 270529,0 | 0,0 | 0,0 | 270529,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 15673,6 | 7500,0 | 57799,0 | 80972,6 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме: | 11404,8 | 29360,6 | 328830,4 | 37201,1 | 63399,0 | 470195,9 |

»;

5) приложение 1«Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков» к подпрограмме «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков» изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1 к подпрограмме

«Развитие системы тепло -, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков»

| Номер п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | Цель 1: Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг для создания безопасных и благоприятных условий проживания жителей города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в соответствии с требованиями экологических стандартов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование, капитальный ремонт, модернизация , оборудование и строительство систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Псков» | УГХ АГП; УС и КР АГП | 01.01.2017 - 31.12.2021 | Всего | 98631,3 | 10180,0 | 26275,1 | 35625,1 | 26551,1 | 0,0 | Наличие утверждённых проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения. Уменьшение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  | местный бюджет | 98631,3 | 10180,0 | 26275,1 | 35625,1 | 26551,1 | 0,0 |  |
| 2 | Разработка схемы водоснабжения, водоотведения и корректировка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Псков» | УГХ АГП; УС и КР АГП | 01.01.2017 - 31.12.2021 | Всего | 7730,0 | 0,0 | 1280,0 | 4000,0 | 0,0 | 2500,0 | Наличие утвержденных, в соответствии с Федеральными законами №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» и №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» актуальных схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7730,0 | 0,0 | 1280,0 | 4000,0 | 0,0 | 2500,0 |  |
| 3 | Содержание и ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Псков» | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2021 | Всего | 10980,3 | 1224,8 | 1805,5 | 1650,0 | 3150,0 | 3150,0 | Наличие договоров на техническое и аварийно- диспетчерское обслуживание сетей газоснабжения, находящихся на балансе города и бесхозных сетей тепло-, водо-снабжения и их своевременное исполнение |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10980,3 | 1224,8 | 1805,5 | 1650,0 | 3150,0 | 3150,0 |  |
| 4 | Реализация проекта “Eco№omically a№d E№viro№me№tally Sustai№able Lake Peipsi area 2 (Commo№ Peipsi 2)», «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера-2» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020 | УГХ АГП МП г. Пскова «Горводоканал» | 01.01.2018 - 31.12.2021 | Всего |  |  |  |  |  |  | Повышение качества очистки сточных вод МО «город Псков» на 20%, снижение потребления электроэнергии на очистных сооружениях канализации г. Пскова на 10% |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реализация проекта «Pure water for Programme regio№s», «Чистая вода для регионов программы» в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия - 2014-2020 | УГХ АГП МП г. Пскова «Горводоканал» | 01.01.2018 - 31.12.2021 | Всего |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора производительностью 30 тыс. м³/сут. в г. Пскове |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения г. Пскова» | УГХ АГП МП г. Пскова «Горводоканал» | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Всего | 271881,7 |  |  | 271881,7 |  |  | Произведено досрочное гашение действующего кредитного соглашения на строительство водозабора подземных вод в г. Пскове в рамках муниципальной поддержки мероприятий по модернизации системы водоснабжения и водоотведения. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1352,7 |  |  | 1352,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 270529,0 |  |  | 270529,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | (Региональный проект «Чистая вода») Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | УС и КР АГП | 01.01.2019 - 31.12.2021 | Всего | 80972,6 |  |  | 15673,6 | 7500,0 | 57799,0 | Наличие акта ввода в эксплуатацию водозабора в микрорайоне «Псковкирпич» |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 80972,6 |  |  | 15673,6 | 7500,0 | 57799,0 |  |
|  | Задача 2: Создание благоприятных условий для проживания граждан на территории муниципального образования «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Наличие системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей |
| 2 | Проведение анализа мероприятий по модернизации и развитию систем тепло-, водо-, газоснабжения | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | План модернизации и систем тепло-, водоснабжения |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 470195,9 | 11404,8 | 29360,6 | 328830,4 | 37201,1 | 63399,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 118694,3 | 11404,8 | 29360,6 | 42627,8 | 29701,1 | 5600 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 270529,0 | 0,0 | 0,0 | 270529,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 80972,6 | 0,0 | 0,0 | 15673,6 | 7500,0 | 57799,0 |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

».

3. Внести в подпрограмму 2 «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» следующие изменения:

- 1) в разделе I «ПАСПОРТ подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 614,8 | 551,4 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 6222,1 |
|  | Всего по подпрограмме: | 614,8 | 551,4 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 6222,1 |

»;

2) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6222,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 614,8 | 551,4 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 6222,1 |
| Всего по подпрограмме: | 614,8 | 551,4 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 | 6222,1 |

»;

3) приложение 1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» к подпрограмме «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков» изложить в следующей редакции:

- «

Перечень основных мероприятий подпрограммы

«Энергоэффективность и энергосбережение муниципального

образования «Город Псков»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Цель 1: Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности при обеспечении комфортных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Повышение уровня энергосбережения и энергоэффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение) и повышение их энергетической эффективности | УО АГП | 01.01.2017 - 31.12.2021 | Всего | 2247,8 | 505,8 | 435,5 | 435,5 | 435,5 | 435,5 | Оборудование всех муниципальных объектов города Пскова, на обеспечение деятельности которых затрачиваются какие-либо виды энергоресурсов, приборами учета их потребления, приборами, позволяющими сократить количество потребления энергоресурсов |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2247,8 | 505,8 | 435,5 | 435,5 | 435,5 | 435,5 |  |
| 2 | Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Определение класса энергетической эффективности и размещение на фасаде МКД указателя такого класса |
| Задача 2: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2021 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Выявленные причины низкого качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, пути их устранения (результаты анализа) |
| 2 | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения | УГХ АГП, УО АГП | 01.01.2017 - 31.12.2021 | Всего | 3974,3 | 109,0 | 115,9 | 1249,8 | 1249,8 | 1249,8 | Наличие заключенного энергосервисного контракта в целях оптимизации работы уличного освещения и его выполнение |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3974,3 | 109,0 | 115,9 | 1249,8 | 1249,8 | 1249,8 |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 6222,1 | 109,0 | 115,9 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 6222,1 | 614,8 | 551,4 | 1685,3 | 1685,3 | 1685,3 |  |

».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Е.Н. Жгут.

Глава Администрации города Пскова                                                А.Н.Братчиков