575

30.04.2019

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от

12 ноября 2018г. № 1719 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния»

В целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий общего пользования муниципального образования Город Псков, содержания территорий общего пользования и расположенных на таких территориях объектов благоустройства, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. №232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в приложение к постановлению Администрации города Пскова от 12 ноября 2018г. № 1719 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» следующие изменения:

- в разделе I ПАСПОРТ муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния»

- а) строку «Участники программы» изложить в следующей редакции:

- «

| Участники программы | Комитет информационных технологий Администрации города Пскова |
| --- | --- |

- »;

- б) строку «Отдельные мероприятия» изложить в следующей редакции:

- «

| Отдельные мероприятия | 1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения. 2. Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков». 3. Создание и обеспечение функционирования информационной системы управления благоустройством города, сформированной на основе баз данных о зонах уборки и объектах городского хозяйства. |
| --- | --- |

- »;

- в) строку «Задачи программы» дополнить пунктом:

- «6. Автоматизация процессов контроля за уборкой и содержанием городских территорий и объектов системы жилищно-коммунального хозяйства»;

- г) строку «Целевые индикаторы программы» дополнить пунктами:

- «  1.5 количество созданных информационных систем (шт.);

  - численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде (тыс. чел)»;

- д) строку «сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

- «

| сроки реализации программы | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| --- | --- |

- »;

- е) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  | средства местного бюджета | 269792,4 | 264728,7 | 261628,1 | 230077,8 | 230077,8 | 230077,8 | 1486382,6 |
|  | средства областного бюджета | 2450,0 | 00,0 | 10445,38 |  |  |  | 12895,38 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 138754,62 |  |  |  | 138754,62 |
|  | Всего по программе: | 272242,4 | 264728,7 | 410828,1 | 230077,8 | 230077,8 | 230077,8 | 1638032,6 |
|  | Отдельное мероприятие «Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 36333,3 | 37333,3 | 38349,4 | 6333,3 | 6333,3 | 6333,3 | 131015,9 |
|  | Всего по отдельному мероприятию: | 36333,3 | 37333,3 | 38349,4 | 6333,3 | 6333,3 | 6333,3 | 131015,9 |
|  | Отдельное мероприятие «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 89831,3 | 88831,3 | 88831,3 | 85036,0 | 85036,0 | 85036,0 | 522601,9 |
|  | Всего по отдельному мероприятию: | 89831,3 | 88831,3 | 88831,3 | 85036,0 | 85036,0 | 85036,0 | 522601,9 |
|  | Отдельное мероприятие «Создание и обеспечение функционирования информационной системы управления благоустройством города, сформированной на основе баз данных о зонах уборки и объектах городского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
|  | Всего по отдельному мероприятию: | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение санитарного благополучия населения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 17529,5 | 19252,0 | 17819,8 | 14096,3 | 14096,3 | 14096,3 | 96890,2 |
|  | средства областного бюджета | 450,0 | 0,0 | 10445,38 |  |  |  | 10895,38 |
|  | средства федерального бюджета |  |  | 138754,62 |  |  |  | 138754,62 |
|  | Всего по подпрограмме: | 17979,5 | 19252 | 167019,8 | 14096,3 | 14096,3 | 14096,3 | 246540,2 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 86639,6 | 81981,7 | 79797,2 | 88030,7 | 88030,7 | 88030,7 | 512510,6 |
|  | средства областного бюджета | 2000,0 |  |  |  |  |  | 2000,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 88639,6 | 81981,7 | 79797,2 | 88030,7 | 88030,7 | 88030,7 | 514510,6 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 36958,7 | 37330,4 | 36830,4 | 36581,5 | 36581,5 | 36581,5 | 220864,0 |
|  | Всего по | 36958,7 | 37330,4 | 36830,4 | 36581,5 | 36581,5 | 36581,5 | 220864,0 |

- »;

- ж) строку «Ожидаемые результаты реализации программы» дополнить пунктом:

- «5.Обеспечение автоматизированного контроля за уборкой и содержанием городских территорий и объектов системы жилищно-коммунального хозяйства, организация обратной связи с жителями города к концу 2019 года.»;

2) раздел IV « Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«           IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация программы планируется в течение 2019 - 2024 годов.        »;

- 3)  в разделе V «Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации

- муниципальной программы, характеризующих достижение указанных целей и решение поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы»:

- а) в первом абзаце слова «2023» заменить словами «2024»;

- б) дополнить пунктом:

- «5.Обеспечение автоматизированного контроля за уборкой и содержанием городских территорий и объектов системы жилищно-коммунального хозяйства, организация обратной связи с жителями города к концу 2019 года»;

- в разделе VI. «Обоснование включения подпрограмм и ведомственных целевых программ в состав муниципальной программы» внести следующие изменения:

- а) таблицу «Информация о финансировании» отдельного мероприятия 1 «Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения» изложить в следующей редакции:

- «

Информация о финансировании

тыс. руб.

| Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| местный бюджет | 36333,3 | 37333,3 | 38349,4 | 6333,3 | 6333,3 | 6333,3 | 131015,9 |
| Всего по мероприятию | 36333,3 | 37333,3 | 38349,4 | 6333,3 | 6333,3 | 6333,3 | 131015,9 |

Отдельное мероприятие планируется выполнить в 2019 - 2024годах.

»;

- б) таблицу «Информация о финансировании» отдельного мероприятия 2 «Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков»» изложить в следующей редакции:

«

Информация о финансировании

тыс. руб.

| Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| местный бюджет | 89831,3 | 88831,3 | 88831,3 | 85036,0 | 85036,0 | 85036,0 | 522601,9 |
| Всего по мероприятию | 89831,3 | 88831,3 | 88831,3 | 85036,0 | 85036,0 | 85036,0 | 522601,9 |

- Отдельное мероприятие планируется выполнить в 2019 - 2024годах.

- »;

- в) дополнить абзацем следующего содержания:

- «Отдельное мероприятие 3 «Создание и обеспечение функционирования информационной системы управления благоустройством города, сформированной на основе баз данных о зонах уборки и объектах городского хозяйства»

- Отдельное мероприятие 3 включает в себя 5 мероприятий:

- 1) создание базы данных зон уборки (сопоставление данных ГИС ЖКХ и Росреестра для определения зон уборки управляющих компаний);

- 2) создание базы данных объектов городского хозяйства в виде объектов карты;

- 3) наполнение базы данных семантической информацией, добавление графиков уборки;

- 4) интеграция с другими информационными системами Пскова для приема и отправки пользователями проекта жалоб на уборку;

- 5) поддержка функционирования ИС с учетом актуализации данных и возможности учета мнения и предложений граждан;

- Ответственным исполнителем мероприятия является Комитет информационных технологий Администрации города Пскова.

- Целью отдельного мероприятия является: повышение эффективности управления и контроля за состоянием городского хозяйства.

- Отдельное мероприятие 3 разработано для решения задачи «Автоматизация процессов контроля за уборкой и содержанием городских территорий и объектов системы жилищно-коммунального хозяйства»

- Показателями отдельного мероприятия являются:

- количество созданных баз данных;

- количество баз данных, функционирование которых обеспечено.

- Характеристика текущего состояния: информация об объектах городского хозяйства присутствует в разрозненных системах и не систематизирована, информация о контрактах и их исполнении имеется только в качестве соглашений и актов, что не позволяет оценивать их эффективность.

- Реализация отдельного мероприятия 3 позволит обеспечить:

- контроль за исполнения муниципальных контрактов в области работ по уборке и содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Город Псков». Оперативное получение информации от жителей города о нарушениях при уборке и содержании городских территорий и объектов системы жилищно-коммунального хозяйства;

Информация о финансировании

тыс. руб.

| «Создание и обеспечение функционирования информационной системы управления благоустройством города, сформированной на основе баз данных о зонах уборки и объектах городского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| местный бюджет | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
| Всего по мероприятию | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |

- Отдельное мероприятие планируется выполнить в 2019-2024 годах.

- »;

- 5) раздел IX «Обоснование объема финансовых средств, необходимых

- для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «    IX. «Обоснование объема финансовых средств, необходимых

- для реализации муниципальной программы

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

- – 1638032,6 тыс. рублей, в том числе:

- из средств бюджета города Пскова –1486382,6 тыс. рублей;

- из средств бюджета Псковской области – 12895,38 тыс. рублей.

- из средств бюджета Российской Федерации- 138754,62 тыс. рублей.

- Объемы финансирования, выделяемого на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе включенных в нее подпрограмм, подлежат ежегодному уточнению.»;

## 6) Приложение 1 к муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» «Целевые индикаторы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«                                                                                                            «Приложение 1

к муниципальной программе

«Повышение уровня благоустройства и

улучшение санитарного состояния»

Целевые индикаторы муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024год |
| - Программа. Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество отходов потребления, вывезенных с территорий общего пользования города Пскова, (м3) | М3 | 24769 | 10500 | 10111 | 11375 | 11375 | 11375 | 11375 |
| 1.2 | Площадь территорий рекреационного назначения (зеленые зоны, набережные, пляжи), текущее содержание и благоустройство которых проведено за год (га.) | Га | 194,6 | 208,7 | 195,8 | 258,93 | 194,6 | 194,6 | 194,6 |
| 1.3 | Доля захоронений текущее содержание и обслуживание которых производится, от общего количества захоронений, расположенных на территории муниципального образования «Город Псков» (%) | Процент | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 1.4 | Доля количества электроэнергии, затраченной за год для обеспечения работы существующих муниципальных сетей наружного освещения по отношению к количеству электроэнергии затраченной на эти цели в 2017 году. (%) | Процент | 98 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.5 | Количество созданных информационных систем | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | 210 |
| - Подпрограмма 1. Обеспечение санитарного благополучия населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля отходов, вывезенных с несанкционированных свалок в общем объеме отходов, вывезенных с территории города Пскова. (%) | процент | 14 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.2 | Количество установленных контейнеров для сбора отходов производства и потребления. (шт.) | Шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.3 | Количество приборов для отпугивания птиц, установленных на территориях города. (шт.) | Шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Доля обработанной территории от территории подлежащей обработке против борщевика Сосновского. (%) | процент | 11,7 | 17,23 | 12,2 | 36,76 | 20 | 20 | 20 |
| 1.5 | Доля площади территории, на которой проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий, обслуживаемых зеленых зон, подлежащих обработке. (%) | процент | 49,4 | 49,4 | 100,0 | 100,0 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
| 1.6 | Наличие проектной документации, имеющей положительные заключения государственной экологической экспертизы, строительной экспертизы и экспертизы достоверности сметной стоимости рекультивации свалки.(шт) | Шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018г. несанкционированные свалки в границах города.(шт) | Шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.8 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (га) | Га. |  |  |  |  |  |  | 19,4 |
| - Подпрограмма 2. Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество аварийных, сухостойных, и больных деревьев, снесенных за год | Единица | 5 | 15 | 24 | 54 | 230 | 230 | 230 |
| 2.2 | Количество посаженных зеленых насаждений за год | Единица | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.3 | Количество высаженных цветов за год | Тыс. единиц | 164 | 237 | 214 | 222 | 200 | 200 | 200 |
| 2.4 | Количество праздничных мероприятий общегородского уровня, оформление и обслуживание территорий которых осуществлено за год | Единица | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния «на 2019 - 2023 годы | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отдельное мероприятие 1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество захоронений текущее содержание и обслуживание которых производится за год. | Шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2 | Степень выполнения 2 очереди работ по расширению территории кладбища «Крестовское» | % | 0 | 17 | 35 | 66 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 2. Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность новых сетей наружного освещения | Километр | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.2 | Количество освещенных улиц | Единица | 264 | 265 | 267 | 267 | 268 | 268 | 269 |
| 2.3 | Уменьшение количества электроэнергии, потребляемой для освещения территорий города Пскова, в расчете на 1 светильник сети уличного освещения за год (по отношению к предыдущему году) | кВт/час | 23,5 | 300,0 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие 3. «Создание и обеспечение функционирования информационной системы управления благоустройством города, сформированной на основе баз данных о зонах уборки и объектах городского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество созданных баз данных | Шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Количество баз данных, функционирование которых обеспечено | Шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |

»;

## 7) Приложение 2 к муниципальной программе «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» «Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «           Приложение 2

к муниципальной программе

«Повышение уровня благоустройства и

улучшение санитарного состояния»

Перечень

подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных

мероприятий, включенных в состав муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО: |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024год |  |  |
|  | Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение санитарного благополучия населения | УГХ АГП | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 246540,2 |  | 17979,5 | 19252,0 | 167019,8 | 14096,3 | 14096,3 | 14096,3 | Улучшение санитар-ного благополучия населения города Пскова, Обеспечение чистоты и порядка на территории МО город Псков, организация системы сбора отходов, отсутствие несанкционированных свалок ТБО к 2024 году; Снижение социального риска для здоровья населения и всей экосистемы города Пскова от неблагоприятного воздействия птиц, распространения клещей. | Ухудшение санитарного благополучия населения города Пскова |
| 2 | Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей. | УГХ АГП, | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 514510,6 |  | 88639,6 | 81981,7 | 79797,2 | 88030,7 | 88030,7 | 88030,7 | Качественное содер-жание зеленых насаж-дений и объектов благоустройства; организация праздничного пространства на территории города; Улучшение экологических, гигие-нических, функцио-нальных, эстетических и рекреационных качеств городской среды, создание безопасных условий для отдыха граждан на территории. Повышение комфортности и безопасности отдыха населения на водных объектах города Пскова Организация и обеспечение над-лежащей эксплуатации и содержания мест захоронения. | Ухудшение экологического состояния города Пскова, снижение уровня благоустройства территорий города. |
| 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | УГХ АГП, УСиКР АГП | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 220864,00 |  | 36958,7 | 37330,4 | 36830,4 | 36581,5 | 36581,5 | 36581,5 | Реализация программы в соответствии с целями и задачами | Отсутствие результатов реализации программы |
|  | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения. | УГХ АГП, УСиКР АГП | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 131015,90 | 36333,3 |  | 37333,3 | 38349,4 | 6333,3 | 6333,3 | 6333,3 | Организация и обеспечение надлежа-щей эксплуатации и содержания мест захоронения. | Ухудшение санитарного благополучия населения города Пскова |
| 2 | Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков» | УГХ АГП | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 522601,90 | 89831,3 |  | 88831,3 | 88831,3 | 85036,0 | 85036,0 | 85036,0 | Организация рационального освещения улиц, дорог, площадей, набережных, мостов, бульваров, пешеходных аллей, территорий общего пользования, установок световой информации, а также архитектурного освещения фасадов зданий и сооружений в исторической части города | Отсутствие, либо некачественное уличное освещение города, увеличение количества преступных действий, аварийных ситуаций на дорогах. |
| 3 | «Создание и обеспечение функционирования информационной системы управления благоустройством города, сформированной на основе баз данных о зонах уборки и объектах городского хозяйства» | КИТ АГП | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 2500,0 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  | Создание и обеспечение функционирования информационной системы управления благоустройством города и использование её для принятия эффективных и своевременных управленческих решений в области уборки и благоустройства. | Отсутствие эффективного контроля за исполнением муниципальных контрактов в области уборки и благоустройства. |
|  |  |  | Всего: | 1638032,6 | 272242,4 |  | 264728,7 | 410828,1 | 230077,8 | 230077,8 | 230077,8 |  |  |

- »;

- 2.Внести в подпрограмму ««Обеспечение санитарного благополучия населения» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» следующие изменения:

- 1) в разделе I ПАСПОРТ Подпрограммы «Обеспечение санитарного благополучия населения»:

- а) строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» дополнить пунктами:

- «

- 6 Наличие проектной документации, имеющей положительные заключения  государственной экологической экспертизы, строительной экспертизы  и экспертизы достоверности сметной стоимости рекультивации свалки.(шт) (шт.);

- 7. Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018г. несанкционированные свалки в границах города (шт);

- 8. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (га).                                                                                                                                           »;

- б) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «Этапы и сроки реализации подпрограммы	01.01.2019 - 31.12.2024»;

- в) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 17529,5 | 19252,0 | 17819,8 | 14096,3 | 14096,3 | 14096,3 | 96890,20 |
|  | средства областного бюджета | 450,0 | 0,0 | 10445,38 |  |  |  | 10895,38 |
|  | средства федерального бюджета |  |  | 138754,62 |  |  |  | 138754,62 |
|  | Всего по подпрограмме: | 17979,5 | 19252 | 167019,8 | 14096,3 | 14096,3 | 14096,6 | 246540,50 |

- »;

- 2) в разделе III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» таблицу «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022г од | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение санитарного благополучия населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля отходов, вывезенных с несанкционированных свалок в общем объеме отходов, вывезенных с территории города Пскова. | Процент | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.2 | Количество установленных контейнеров для сбора отходов производства и потребления. (шт.) | Единица | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.3 | Количество приборов для отпугивания птиц, установленных на территориях города. (шт.) | Единица | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Доля обработанной территории от территории подлежащей обработке против борщевика Сосновского.(%) | процент | 11,7 | 17,23 | 12,2 | 36,76 | 20 | 20 | 20 |
| 1.5 | Доля площади территории, на которой проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий, обслуживаемых зеленых зон, подлежащих обработке.(%) | процент | 49,4 | 49,4 | 100,0 | 100,0 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
| 1.6 | Наличие проектной документации, имеющей положительные заключения государственной экологической экспертизы, строительной экспертизы и экспертизы достоверности сметной стоимости рекультивации свалки.(шт) | Шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018г. несанкционированные свалки в границах города.(шт) | Шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.8 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (га) | Га. |  |  |  |  |  |  | 19,4 |

- »;

- 3) раздел IV « Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «                      IV.  Сроки и этапы реализации подпрограммы

- Этапы реализации не выделяются. Срок реализации: 2018 - 2024 годы.

- »;

- в разделе V «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» задачу 1 «Организация деятельности по сбору, вывозу и размещению отходов производства и потребления, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок» дополнить следующими словами:

- «Основное мероприятие 3 (Региональный проект «Чистая СТРАНА») «Ликвидация Псковской городской свалки» включает следующие мероприятия:

- Мероприятие 3.1 Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию и рекультивацию Псковской городской свалки;

- Мероприятие 3.2 Проведение технического этапа рекультивации Псковской городской свалки;

- Мероприятие 3.3 Проведение биологического этапа рекультивации Псковской городской свалки.

- »;

- раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «                           VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

- Общий объем финансирования подпрограммы составляет 243540,5 тыс. рублей, в том числе:

- из средств бюджета города Пскова –96890,20тыс. рублей;

- из средств бюджета Псковской области – 10895,38тыс. рублей;

- из средств бюджета Российской Федерации – 138754,62 тыс. рублей»;

- приложение к подпрограмме «Обеспечение санитарного    благополучия населения» «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение санитарного благополучия населения» изложить в следующей редакции:

- «

- Приложение

к подпрограмме

«Обеспечение санитарного благополучия населения»

Перечень

основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение санитарного благополучия населения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Цель 1: Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Организация деятельности по сбору, вывозу и размещению отходов производства и потребления, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и содержание мест сбора отходов производства и потребления | УГХ АГП | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Всего | 2115,0 | 365,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Оборудование всех имеющихся муниципальных контейнерных площадок контейнерами для сбора мусора достаточного объема и количества. Выявлены места регулярного появления несанкционированных свалок, определены причины их появления. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2115,0 | 365,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |
| 2 | Вывоз и размещение отходов производства и потребления с территории города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Всего | 78268,0 | 13703,0 | 14053,0 | 13603,0 | 12303,0 | 12303,0 | 12303,0 | Вывоз мусора с организованных контейнерных площадок в соответствии с заключенными контрактами. Выполнение 100% заявок от граждан и организаций на вывоз несанкционированных свалок |
|  |  |  |  | местный бюджет | 78268,0 | 13703,0 | 14053,0 | 13603,0 | 12303,0 | 12303,0 | 12303,0 |  |
| 3 | (Региональный проект «Чистая страна») «Ликвидация Псковской городской свалки» | УГХ АГП | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Всего | 154200,0 | 2000,0 | 3000,0 | 149200,0 |  |  |  | Рекультивация 1 свалки, расположенной в границах города Пскова, в том числе получена проектная документация, разработанная на основании проведенных инженерных изысканий, включая положительные заключения государственных экспертиз до 01.06.2020 года, к концу 2024 года, получены Акты выполненных работ по ликвидации свалки, начат биологический этап рекультивации. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5000,0 | 2000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 10445,38 |  |  | 10445,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 138754,62 |  |  | 138754,62 |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Защита населения города Пскова от неблагоприятного воздействия отдельных факторов окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Борьба с распространением борщевика Сосновского на территории муниципального образования «Город Псков» | УГХ АГП | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Всего | 8431,8 | 1414,0 | 1000,0 | 3017,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Выявлены места распространения борщевика Сосновского на территории зеленых зон города и вдоль автомобильных дорог. Ежегодная обработка выявленных мест произрастания борщевика в соответствии с заключенными контрактами. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7981,8 | 964,0 | 1000,0 | 3017,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Защита населения города от вредоносной деятельности птиц и распространения энцефалитного клеща | УГХ АГП | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Всего | 3525,4 | 497,5 | 849,0 | 849,0 | 443,3 | 443,3 | 443,3 | Установлены приборы отпугивания птиц в центральных парках и скверах города. Отсутствие случаев нападения клеща на зонах рекреационного назначения города. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3525,4 | 497,5 | 849,0 | 849,0 | 443,3 | 443,3 | 443,3 |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 246540,2 | 17979,5 | 19252,0 | 167019,8 | 14096,3 | 14096,3 | 14096,3 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 96890,2 | 17529,5 | 19252,0 | 17819,8 | 14096,3 | 14096,3 | 14096,3 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 10895,38 | 450,0 |  | 10445,38 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 138754,62 |  |  | 138754,62 |  |  |  |  |

- ».

- 3. Внести в подпрограмму «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» следующие изменения:

- в разделе I ПАСПОРТ Подпрограммы «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» :

- а) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| --- | --- |

- »;

- б) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 86639,6 | 81981,7 | 79797,2 | 88030,7 | 88030,7 | 88030,7 | 512510,6 |
|  | областной бюджет | 2000,0 |  |  |  |  |  | 2000,0 |
|  | Всего по подпрограмме: | 88639,6 | 81981,7 | 79797,2 | 88030,7 | 88030,7 | 88030,7 | 514510,6 |

- »;

- в разделе III « Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»  таблицу «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции :

«

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма 2. Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество аварийных, сухостойных, и больных деревьев, снесенных за год | Шт. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 2.2 | Количество посаженных зеленых насаждений за год | Шт. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.3 | Количество высаженных цветов за год | Тыс. шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.4 | Количество праздничных мероприятий общегородского уровня, оформление и обслуживание территорий которых осуществлено за год | Единица | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

»;

- раздел IV « Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«                             IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Этапы реализации не выделяются. Срок реализации: 2019 - 2024 годы.»;

- раздел VII Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции:

- «                                      VII Ресурсное обеспечение подпрограммы

- Общий объем финансирования подпрограммы составляет 514510,6тыс. рублей, в том числе:

- из средств бюджета города Пскова – 512510,6 тыс. рублей;

- из средств бюджета Псковской области – 2000,0 тыс. рублей»;

- приложение к подпрограмме «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей» изложить в следующей редакции:

- «

- Приложение

к подпрограмме

«Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Цель 1: Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Повышение уровня благоустроенности зон рекреационного назначения в границах МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексное содержание парков, скверов, городских лесов, и иных зеленых зон | УГХ АГП | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Всего | 456226,5 | 75889,8 | 75230,4 | 74561,7 | 76848,2 | 76848,2 | 76848,2 | Выполнение комплекса работ для обеспечения нормативного санитарного эстетического и экологического состояния зон отдыха и городских лесов в соответствии с заключенными контрактами. Выполнение 100% заявок на снос аварийных деревьев, обеспечение 100% воспроизводства зеленых насаждений. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 456226,5 | 75889,8 | 75230,4 | 74561,7 | 76848,2 | 76848,2 | 76848,2 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных | УГХ АГП | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Всего | 2537,0 | 259,5 | 455,5 | 455,5 | 455,5 | 455,5 | 455,5 | Выполнение комплекса работ для обеспечения нормативного санитарного эстетического и экологического состояния пляжа города Пскова у Мирожского монастыря, в соответствии с заключенным контрактом. Организация спасательной службы на пляже ежегодно. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2537,0 | 259,5 | 455,5 | 455,5 | 455,5 | 455,5 | 455,5 |  |
| 3 | Содержание существующих детских игровых комплексов. | УГХ АГП | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Всего | 5476,0 | 2496,0 | 496,0 | 996,0 | 496,0 | 496,0 | 496,0 | Обеспечения нормативного санитарного состояния 17-ти существующих детских комплексов в зонах рекреационного назначения МО г. Псков. Демонтаж всех детских комплексов, не соответствующих нормативным требованиям, после проведения обследования. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5476,0 | 2496,0 | 496,0 | 996,0 | 496,0 | 496,0 | 496,0 |  |
|  | Задача 2: Организация праздничного пространства на территории МО «Город Псков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение новогодней ели и праздничной иллюминации. | УГХ АГП | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Всего | 25773,5 | 4210,3 | 2015,8 |  | 6515,8 | 6515,8 | 6515,8 | Монтаж, демонтаж и обслуживание новогодней иллюминации в соответствии с заключенным контрактом. Наличие новогодней ели на центральной площади города. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 25773,5 | 4210,3 | 2015,8 |  | 6515,8 | 6515,8 | 6515,8 |  |
| 2 | Организация санитарного и эстетического содержания праздничных пространств мероприятий общегородского уровня | УГХ АГП | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Всего | 24497,6 | 5784,0 | 3784,0 | 3784,0 | 3715,2 | 3715,2 | 3715,2 | Установка и обслуживание биотуалетов в количестве и графикам, в соответствии с заключенным контрактом. Уборка и оформление территорий предназначенных для проведения праздничных мероприятий. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 22497,6 | 3784,0 | 3784,0 | 3784,0 | 3715,2 | 3715,2 | 3715,2 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 514510,6 | 88639,6 | 81981,7 | 79797,2 | 88030,7 | 88030,7 | 88030,7 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 512510,6 | 86639,6 | 81981,7 | 79797,2 | 88030,7 | 88030,7 | 88030,7 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |

».

- 4. Внести в подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы» следующие изменения:

- 1) в разделе I ПАСПОРТ Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

- а) строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «Этапы и сроки реализации подпрограммы	01.01.2019 - 31.12.2024»;

- б) строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 36958,7 | 37330,4 | 36830,4 | 36581,5 | 36581,5 | 36581,5 | 220864,0 |
|  | Всего по подпрограмме | 36958,7 | 37330,4 | 36830,4 | 36581,5 | 36581,5 | 36581,5 | 220864,0 |

- »;

- 2) раздел IV « Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «                      IV Сроки и этапы реализации подпрограммы

- Этапы реализации не выделяются. Срок реализации: 2019 - 2024 годы.

- »;

- 3) раздел VII  «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «                      VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

- Общий объем финансирования подпрограммы составляет 220864,0тыс. рублей,

- в том числе: из средств бюджета города Пскова – 220864,0тыс. рублей.

- »;

- 4)приложение к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «

- Приложение

к подпрограмме

«Обеспечение реализации

муниципальной программы»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Цель 1: Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение деятельности центрального аппарата | УГХ АГП | 01.01. 2019 - 31.12. 2024 | Всего | 145279,9 | 24286,3 | 24658,0 | 24158,0 | 24059,2 | 24059,2 | 24059,2 | Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы |
|  |  |  |  | местный бюджет | 145279,9 | 24286,3 | 24658,0 | 24158,0 | 24059,2 | 24059,2 | 24059,0 |  |
| 2 | Организация учета муниципального имущества, находящегося в собственности и в оперативном управлении | УГХ АГП, УС и КР АГП | 01.01. 2019 - 31.12. 2024 | Всего | 75584,1 | 12672,4 | 12672,4 | 12672,4 | 12522,3 | 12522,3 | 12522,3 | Оплата Управлением городского хозяйства и Управлением строительства и капитального ремонта налогов на имущество, земельного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду |
|  |  |  |  | местный бюджет | 75584,1 | 12672,4 | 12672,4 | 12672,4 | 12522,3 | 12522,3 | 12522,3 |  |
| 3 | Обеспечение координации деятельности по реализации муниципальной программы | УГХ АГП | 01.01. 2019 - 31.12. 2024 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение контроля за реализацией муниципальной программы |
|  | Задача 2: Информационное обеспечение реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ | УГХ АГП | 01.01. 2019 - 31.12. 2024 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ |
| 2 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством | УГХ АГП | 01.01. 2019 - 31.12. 2024 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Контроль за деятельностью подведомственных организаций |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 220864,0 | 36958,7 | 37330,4 | 36830,4 | 36581,5 | 36581,5 | 36581,5 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 220864,0 | 36958,7 | 37330,4 | 36830,4 | 36581,5 | 36581,5 | 36581,5 |  |

- ».

- 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

- 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

- 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Жгут Е.Н.

Глава Администрации города Пскова                                                     А.Н. Братчиков