1902

21.12.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова               от 22 декабря 2017 г. № 2588 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»

В целях приведения финансового обеспечения и содержания муниципальной программы в соответствие с решением Псковской городской Думы № 1663 от 28 сентября 2021 года «О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы  от 25.12.2020  № 1413 «О бюджете города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», утвержденного решением Псковской городской Думы                            от 27 февраля 2013 года № 432, постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. № 232 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова», руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Пскова от 22 декабря 2017 г. № 2588 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» строку «Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы)» изложить                      в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) | Источники финансирования | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | 36045,4 | 62981,7 |  | 57292,0 |  | 41871,2 |  | 52142,4 |  | 52142,4 |  | 0 |  | 302475,1 |
|  | Областной бюджет | 2713,1 | 1106,2 |  | 1224,7 |  | 69533,9 |  | 526,7 |  | 526,7 |  | 0 |  | 75631,3 |
|  | Местный бюджет | 23994,4 | 33691,6 |  | 15180,9 |  | 27710,9 |  | 4560,0 |  | 4560,0 |  | 4560,0 |  | 114257,8 |
|  | Всего по программе: | 62752,9 | 97779,5 |  | 73697,6 |  | 139116,0 |  | 57229,1 |  | 57229,1 |  | 4560,0 |  | 492364,2 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 28460,0 |  | 8480,4 |  | 18648,2 |  | 10662,4 |  | 15533,3 |  | 15533,3 |  | 0,0 | 97317,6 |
|  | Областной бюджет | 2142,2 |  | 555,7 |  | 834,4 |  | 69218,7 |  | 156,9 |  | 156,9 |  | 0,0 | 73064,8 |
|  | Местный бюджет | 23994,4 |  | 28045,4 |  | 10575,0 |  | 26084,0 |  | 217,1 |  | 217,1 |  | 217,1 | 89350,1 |
|  | Всего по подпрограмме: | 54596,6 |  | 37081,5 |  | 30057,6 |  | 105965,1 |  | 15907,3 |  | 15907,3 |  | 217,1 | 259732,5 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 7585,4 |  | 54501,3 |  | 38643,8 |  | 31208,8 |  | 36609,1 |  | 36609,1 |  | 0,0 | 205157,5 |
|  | Областной бюджет | 570,9 |  | 550,5 |  | 390,3 |  | 315,2 |  | 369,8 |  | 369,8 |  | 0,0 | 2566,5 |
|  | Местный бюджет | 0,0 |  | 5646,2 |  | 4605,9 |  | 1626,9 |  | 4342,9 |  | 4342,9 |  | 4342,9 | 24907,7 |
|  | Всего по подпрограмме: | 8156,3 |  | 60698,0 |  | 43640,0 |  | 33150,9 |  | 41321,8 |  | 41321,8 |  | 4342,9 | 232631,7 |

- »;

## 2) раздел IX «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «

- IX. Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 492364,2 тыс. рублей, в том числе:

- из средств бюджета города Пскова – 114257,8 тыс. рублей,

- из средств бюджета Псковской области – 75631,3 тыс. рублей,

- из средств бюджета Российской Федерации – 302475,1 тыс. рублей.

- Объемы финансирования, выделяемого на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе включенных в нее подпрограмм, подлежат ежегодному уточнению.

- »;

## 3) в приложении 1 «Целевые индикаторы достижения целей и задач»                  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» строки 1, 4, 5, 1.1, 1.2, 1.3  изложить в следующей редакции:

«

| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом) | % | 33 | 34 | 34,7 | 35,36 | 37,9 | 38,4 | 38,8 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Пскова | % | 30 | 31 | 31,3 | 31,8 | 34,1 | 34,5 | 34,9 | 90 |
| 5. | Количество объектов, благоустроенных в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды» на конец года | Ед. |  |  | 11 | 11 | 33 | 12 | 0 | 0 |
| 1.1 | Количество дворовых территорий МКД, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением) на конец года | ед. | 957 | 940 | 932 | 923 | 887 | 880 | 874 | 0 |
| 1.2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в текущем году | ед. | 13 | 17 | 8 | 9 | 36 | 7 | 6 | 874 |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 62,04 | 64,47 | 65,33 | 66,5 | 71,3 | 72,2 | 73 | 188,1 |

»;

## 4) приложение 2 «Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                                                  Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Город Псков»

Перечень

подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО: |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2018 - 31.12.2024 | 259732,5 |  | 54596,6 | 37081,5 | 30057,6 | 105965,1 | 15907,3 | 15907,3 | 217,1 | Повышение качества и уровня благоустройства дворовой террито-рии многоквартир-ных домов согласно адресному перечню (приложение № 1 к подпрограмме) | Уровень благоустройства дворовых территорий не изменится. |
| 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2018 - 31.12.2024 | 232631,7 |  | 8156,3 | 60698,0 | 43640,0 | 33150,9 | 41321,8 | 41321,8 | 4342,9 | Повышение качества и уровня благоустройства общественных территорий согласно адресному перечню (приложение № 1 к подпрограмме) | Уровень благоустройства общественных территорий не изменится. |
|  | Всего по программе: |  |  |  | 492364,2 | 62752,9 | 97779,5 | 73697,6 | 139116,0 | 57229,1 | 57229,1 | 4560,0 |  |  |

».

# 2. Внести в подпрограмму «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова» муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» следующие изменения:

## 1) в разделе I «Паспорт подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова» строку «Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | 28460,0 | 8480,4 | 18648,2 | 10662,4 | 15533,3 | 15533,3 | 0,0 | 97317,6 |
|  | Областной бюджет | 2142,2 | 555,7 | 834,4 | 69218,7 | 156,9 | 156,9 | 0,0 | 73064,8 |
|  | Местный бюджет | 23994,4 | 28045,4 | 10575,0 | 26084,0 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 89350,1 |
|  | Всего по подпрограмме: | 54596,6 | 37081,5 | 30057,6 | 105965,1 | 15907,3 | 15907,3 | 217,1 | 259732,5 |

»;

- 2) в таблице «Целевые индикаторы достижения целей и задач» раздела   III «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» строки 1.1, 1.2, 1.3 изложить в следующей редакции:

- «

| 1.1. | Количество дворовых территорий МКД, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением) на конец года | ед. | 957 | 940 | 932 | 923 | 887 | 880 | 874 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в текущем году | ед. | 13 | 17 | 8 | 9 | 36 | 7 | 6 | 874 |
| 1.3. | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 62,04 | 64,47 | 65,33 | 66,5 | 71,3 | 72,2 | 73 | 188,1 |

- »;

## 3) раздел VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить                          в следующей редакции:

«

- VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                       259732,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 28460,0 | 8480,4 | 18648,2 | 10662,4 | 15533,3 | 15533,3 | 0,0 | 97317,6 |
| Областной бюджет | 2142,2 | 555,7 | 834,4 | 69218,7 | 156,9 | 156,9 | 0,0 | 73064,8 |
| Местный бюджет | 23994,4 | 28045,4 | 10575,0 | 26084,0 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | 89350,1 |
| Всего по подпрограмме: | 54596,6 | 37081,5 | 30057,6 | 105965,1 | 15907,3 | 15907,3 | 217,1 | 259732,5 |

»;

- 4) приложение 1 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова» к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова» изложить в следующей редакции:

- «                                                                                                                                                                                                                                                        Приложение 1

к подпрограмме

«Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов города Пскова»

Перечень основных мероприятий подпрограммы

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных

домов города Пскова»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники | ВСЕГО: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: Повышение качества и уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт, восстановление дорожных покрытий дворовой территории | УГХ АГП | 01.01.2018 - 31.12.2024 | Всего: | 88721,5 | 41107,8 | 17717,9 | 10386,7 | 19509,1 | 0 | 0 | 0 | Приведение в нормативное состояние дорожных покрытий придворовой территории, тротуаров, пешеходных дорожек, оборудование автомобильных парковок. В соответствии с адресным перечнем (приложение 2 к подпрограмме). |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 23464 | 23464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1766,2 | 1766,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 63491,3 | 15877,6 | 17717,9 | 10386,7 | 19509,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Формирование и обустройство функциональных зон дворовой территории | УГХ АГП | 01.01.2018 - 31.12.2024 | Всего: | 30484,8 | 12898,8 | 10279,5 | 104,3 | 6550,9 | 217,1 | 217,1 | 217,1 | Обеспечение дворовых территорий многоквартирных домов необходимым количеством оборудования для создания удобства и безопасности использования в соответствии с функциональным назначением, сохранения в чистоте согласно утвержденному дизайн-проекту каждой дворовой территории на 100%. |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4996,0 | 4996,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 376,0 | 376,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 25112,88 | 7526,8 | 10279,5 | 104,3 | 6550,9 | 217,1 | 217,1 | 217,1 |  |
| 3. | Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании «Город Псков» |  | 01.09.2019 31.12.2019 | Всего: | 1672,0 |  | 518,0 | 730,0 | 424,0 |  |  |  | Получены акты выполненных работ, предусмотренных проектами следующих ТОС 1.ТОС «Байкова 7»; 2.ТОС «Набат 3»; 3.ТОС «Мирный»; 4.ТОС «Юбилейная 67»; 5.ТОС» М.Горького 47/9» 6. ТОС «Паневик» |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1516,0 |  | 470,0 | 646,0 | 400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 156,0 |  | 48,0 | 84,0 | 24,0 |  |  |  |  |
| 4. | (Региональный проект «Формирование комфортной городской среды») Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды» | УГХ АГП | 01.01.2019 - 31.12.2024 | Всего: | 138264,2 | 0 | 8566,1 | 18836,6 | 79481,1 | 15690,2 | 15690,2 | 0 | Реализованы все мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова, предусмотренные муниципальной программой, в рамках Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды», участником которой является г. Псков В соответствии с адресным перечнем (приложение 2 к подпрограмме). |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 68857,6 |  | 8480,4 | 18648,2 | 10662,4 | 15533,3 | 15533,3 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 69406,6 |  | 85,7 | 188,4 | 68818,7 | 156,9 | 156,9 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию и контроль исполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация общественного контроля за исполнением мероприятий по благоустройству дворовых территорий | УГХ АГП | 01.01.2018 - 31.12.2024 | Всего: | 590,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Своевременное размещение 100% информации об осуществлении проекта на сайте ГИС ЖКХ и сайте Администрации города Пскова, в средствах массовой информации; обеспечение обратной связи; отсутствие заявлений, оставленных без ответа. Проведение инвентаризации уровня благоустройства 100% индивидуальных жилых домов. |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 590,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Организация участия заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий | УГХ АГП | 01.01.2018 - 31.12.2024 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация трудового участия заинтересованных лиц в реализации 100% проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома, осуществляемых с использованием средств вышестоящих бюджетов. Обеспечение доступности информации о сроках и формах трудового участия, выполнения необходимых условий для благоустройства дворовой территории в рамках программы. |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 259732,5 | 54596,6 | 37081,5 | 30057,6 | 105965,1 | 15907,3 | 15907,3 | 217,1 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 97317,6 | 28460,0 | 8480,4 | 18648,2 | 10662,4 | 15533,3 | 15533,3 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 73064,8 | 2142,2 | 555,7 | 834,4 | 69218,7 | 156,9 | 156,9 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 89350,1 | 23994,4 | 28045,4 | 10575,0 | 26084,0 | 217,1 | 217,1 | 217,1 |  |

»;

## 5) в Приложении 2 «Адресный перечень объектов благоустройства подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова» таблицу «Дворовая территория 2021 г.» дополнить строками 14-36              в следующей редакции:

«

| 14. | Рижский просп., д. 64а | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| --- | --- | --- |
| 15. | ул. А. Алехина, д. 2 | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 16. | ул. Л. Поземского, д. 66 | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 17. | ул. Л. Поземского, д. 62 | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 18. | ул. Р. Люксембург, д. 26б | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 19. | Рижский просп., д. 62а | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 20. | ул. Ижорского Батальона, д. 6 | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 21. | ул. Р. Люксембург, д. 6 | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 22. | ул. Красноармейская, д. 20а | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 23. | ул. Гоголя, д. 5 | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 24. | ул. Народная, д. 47 | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 25. | ул. Р. Люксембург, д. 30 | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 26. | ул. Чехова, д.8 | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 27. | ул. Звёздная, д. 20 | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 28. | ул. Советская, д. 77а | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 29. | ул. Юбилейная, д.75 | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 30. | Рижский просп., д. 63 | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 31. | ул. Яна Фабрициуса, д. 22 | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 32. | ул. Яна Фабрициуса, д.13 | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 33. | ул. 23 Июля, д. 7 | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 34. | Октябрьский просп., д. 30 | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 35. | Ольгинская наб., д.11 | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |
| 36. | Рижский просп., д. 44а | В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - ремонт дорожных покрытий |

# »;

6) в таблице I «Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома» Приложения 3 к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова» «Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома строки 1 и 3 изложить в следующей редакции:

«

| 1. | Благоустройство дворовых проездов (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня) |
| --- | --- |

| 3. | Поставка и (или) установка скамеек, мусорных урн |
| --- | --- |

».

- 3. Внести в подпрограмму «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова» муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» следующее изменение:

1) в приложении 3 «Перечень работ по благоустройству территорий общего пользования» к подпрограмме «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова» строку 12 изложить в следующей редакции:

«

| 12. | Иные виды работ по благоустройству общественных территорий (установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена люков и регулирование крышек колодцев; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; оборудование парковок; оборудование детских площадок; оборудование спортивных площадок; устройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок; устройство нового или ремонт существующего покрытия; установка бортового камня; установка новых и ремонт существующих памятников, памятных знаков и благоустройство территории вокруг них; работы по устройству зон отдыха у воды (пляжи, набережные, родники); устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа; устройство фонтанов, обустройство площадок для выгула домашних животных); устройство нового или ремонт действующего общественного туалета, устройство пирса, обеспечение архитектурной подсветки зданий, находящихся в границах или около границ общественной территории) |
| --- | --- |

».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                на заместителя Главы Администрации города Пскова Жгут Е.Н.

Глава Администрации

города Пскова                                                                                        Б.А. Елкин