РЕШЕНИЕ

№ 1889 от 25 марта 2022 года

Принято на 63-ой очередной сессии Псковской городской Думы шестого созыва

Об утверждении плана благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и принятия плана благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков», утвержденным Решением Псковской городской Думы от 29.04.2013 № 535, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Город Псков»,

**Псковская городская Дума**

**РЕШИЛА**

1. Утвердить план благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2022 год согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».

Глава города Пскова Е.А. Полонская

Приложение к Решению

Псковской городской Думы

 от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

 **ПЛАН**

**БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПСКОВ» НА 2022 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров | Приложение № 1 |
| 2. | Чистка систем открытых ливневых канализаций | Приложение № 2 |
| 3 | Чистка и ремонт колодцев ливневой канализации | Приложение № 3 |
| 4. | Ремонт и чистка питьевых колодцев, водоразборных колонок | Приложение № 4 |
| 5. | Ремонт автобусных остановок | Приложение № 5 |
| 6. | Высадка цветов  | Приложение № 6 |
| 7. | Уборка аварийных деревьев  | Приложение № 7 |
| 8. | Благоустройство дворовых территорий  | Приложение № 8 |
| 9. | Реконструкция площадей и благоустройство парков, скверов  | Приложение № 9 |
| 10. | Озеленение территории муниципального образования «Город Псков» | Приложение № 10 |

**Приложение № 1**

к плану благоустройства и озеленения территории

 муниципального образования «Город Псков» на 2022 год

ГРАФИК

капитального ремонта автомобильных дорог

и тротуаров в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ремонтируемый участок | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| 1 | Мост через реку (ручей) Милевка в створе улицы Гремячая в г. Пскове Псковской области | по 30.11.2023 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 25 000,0 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 2 | Мост через реку (ручей) Милевку в створе улицы Гремячей в г. Пскове Псковской области (осуществление строительного контроля) |  по 30.11.2023 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 611,5 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 3 | Мост через реку (ручей) Милевку в створе улицы Гремячей в г. Пскове Псковской области (осуществление авторского надзора) | по 30.11.2023 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 68,7 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 4 | Устройство недостающих пешеходных дорожек по ул. Шоссейная (от ул. Алмазная до ул. Окольная) в городе Пскове. | 2022-2023 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 50,0 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 5 | Устройство недостающих пешеходных дорожек в городе Пскове. Тротуар по ул. Ижорского батальона (от д. № 15 по ул. Ижорского батальона до ул. Алехина; от д. № 57а по ул. Ижорского батальона до разворотной площадки). | 2022-2024 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 50,0 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 6 | Устройство остановки общественного транспорта по ул. Труда (в сторону центра у ТЦ «Лента») в городе Пскове | 2022-2023 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 50,0 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 7 | Устройство остановки общественного транспорта по проспекту Энтузиастов (в сторону центра около ул. Звездная) в городе Пскове  | 2022-2023 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 50,0 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 8 | Устройство недостающих пешеходных дорожек по ул. Я. Райниса (от ул. Чапаева до Старокорытовской дороги) в городе Пскове | по 28.11.2022 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 17 499,4 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 9 | Автодорожный мостовой переход через реку Великая в створе Рижского проспекта (Ольгинский мост) в г. Пскове (разработка проектно-сметной документации) | 2022 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 4 607,4 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 10 | Устройство временного объездного мостового перехода при разработке проектно-сметной документации на "Капитальный ремонт автодорожного мостового перехода через реку Великая в створе Рижского проспекта (Ольгинский мост) в г. Пскове (разработка проектно-сметной документации на выполнение дополнительных работ) | 2022 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 3 035,0 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 11 | Капитальный ремонт улиц Полковой, Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной города Пскова (1 очередь) и переулков, проездов и улиц, примыкающих к ним (2 очередь) (разработка проектной документации) | 2022 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 1 000,0 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 12 | Капитальный ремонт улицы Сосновой от ул. Яна Райниса до ул. Окраинной и ул. Окраинной от ул. Сосновой до ул. Ранней в г. Пскове Псковской области (корректировка проектной документации на объект) | 2022 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 600,0 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 13 | Капитальный ремонт улицы Ипподромная (участок от ул. Леона Поземского до Проспекта Энтузиастов) в городе Пскове (разработка проектной документации) | 2022-2023 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 50,0 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 14 | Капитальный ремонт улицы Германа в городе Пскове (разработка проектной документации) | 2022-2023 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 50,0 тыс. руб. Областной и городской бюджет |
| 15 | Капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса (на участке от ул. Металлистов до ул. Вокзальная) | 2022-2023 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 74 268,3 тыс. руб. Областной бюджет |
| 16 | Капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса (на участке от ул. Металлистов до ул. Вокзальная) (авторский надзор) | 2022-2023 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 237,3 тыс. руб. Областной бюджет |
| 17 | Капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса (на участке от ул. Металлистов до ул. Вокзальная) (осуществление строительного контроля) | по 28.11.2023 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 1 151,7 тыс. руб. Областной и городской бюджет |

**Приложение № 2**

 к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2022 год

ГРАФИК

чистки систем открытых ливневых канализаций в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Объем работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| 1 | Инженерная д.21 (р. Милевка), парк реки Милевки | 100 м.п. | 01.03-31.03 | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |
| 2 | ул. Алехина д.26 (р.Чертов), Прибрежньй пр, д.1, ул. Чудская | 100 м.п. | 01.04.-30.04. | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |
| 3 | Узкий переулок д.19, д.15 (р. Ремонтка), Октябрьский пр. 56A | 100 м.п. | 01.05.-31.05. | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |
| 4 | Инженерная д.115(р. Колокольничий), ул. Ипподромная | 100 м.п. | 01.06.-30.06. | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |
| 5 | Открытый водосток по ул. Застенная от ул. Герцена до ул. Л. Поземского | 100 м.п. | 01.07.-31.07. | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |
| 6 | Открытый водосток по ул. Железнодорожная  | 100 м.п. | 01.08.-31.08. | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |
| 7 | Открытый водосток по ул. Крестовское шoссе | 100 м.п. | 01.09.-30.09. | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |

**Приложение № 3**

к плану благоустройства и озеленения

 территории муниципального образования

 «Город Псков» на 2022 год

ГРАФИК

чистки и ремонта колодцев ливневой канализации в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Количество, шт. | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования |
| 1 | Ремонт колодцев. Территория МО «Город Псков» | 300 шт. (по мере необходимости) | до декабря 2022 года | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |
| 2 | Чистка ливневых колодцев. Территория МО «Город Псков» | 300 шт. (по мере необходимости) | до декабря 2022 года | МКУ «Специализированная служба» | Бюджет города Пскова |

**Приложение № 4**

к плану благоустройства и озеленения

территории муниципального образования

«Город Псков» на 2022 год

ГРАФИК

ремонта и чистки питьевых колодцев, водоразборных колонок в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Перечень работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения  работ | Источник и объемфинансирования |
| 1 | Колонка водоразборная 2-й переулок Хлебной горки | по результатам осмотра | Январь | МП г. Пскова«Горводоканал» | Собственные средства МПг. Пскова«Горводоканал» |
| 2 | Колонка водоразборная 3-й переулок Хлебной горки |
| 3 | Колонка водоразборная 5-й переулок Псковстроя |
| 4 | Колонка водоразборная Зональное шоссе д.20 |
| 5 | Колонка водоразборная Кремль |
| 6 | Колонка водоразборная ул. Железнодорожная д. 10 |
| 7 | Колонка водоразборная ул. Боровая д. 19 | по результатам осмотра | Февраль | МП г. Пскова«Горводоканал» | Собственные средства МПг. Пскова«Горводоканал» |
| 8 | Колонка водоразборная ул. Боровая д.36 |
| 9 | Колонка водоразборная ул. Боровая д.46 |
| 10 | Колонка водоразборная ул. Боровая д.8 |
| 11 | Колонка водоразборная ул. Гарнизонный переулок д.12 |
| 12 | Колонка водоразборная ул. Инструментальная д. З |
| 13 | Колонка водоразборная ул. К. Назаровой д. 22 | по результатам осмотра | Март | МП г. Пскова«Горводоканал» | Собственные средства МПг. Пскова«Горводоканал» |
| 14 | Колонка водоразборная ул. К. Назаровой д. 43 |
| 15 | Колонка водоразборная ул. Киселева д. 5 |
| 16 | Колонка водоразборная ул. Короткая д. 9 |
| 17 | Колонка водоразборная ул. Крестки д.б |
| 18 | Колонка водоразборная ул. Лепешинского д. 18 |
| 19 | Колонка водоразборная ул. Лесная д. 10 |
| 20 | Колонка водоразборная ул. Луговая д.9 | по результатам осмотра | Апрель | МП г.Пскова«Горводоканал» | Собственные средства МПг. Пскова«Горводоканал» |
| 21 | Колонка водоразборная ул. Лунинская д. 13 |
| 22 | Колонка водоразборная ул. М. ГорькогоКазарменный переулок |
| 23 | Колонка водоразборная ул. М. Горького д.71 |
| 24 | Колонка водоразборная ул. Мичуринская д.25 |
| 25 | Колонка водоразборная ул. Петровская д.2З |
| 26 | Колонка водоразборная ул. Правды д. 17 | по результатам осмотра | Май | МП г.Пскова«Горводоканал» | Собственные средства МПг. Пскова«Горводоканал» |
| 27 | Колонка водоразборная ул. Правды д.5 |
| 28 | Колонка водоразборная ул. Рельсовая д. 8 |
| 29 | Колонка водоразборная ул. Солнечная д.53 |
| 30 | Колонка водоразборная ул. Спартака Крестовский переулок |
| 31 | Колонка водоразборная ул. Трохина д. 7 |
| 32 | Колонка водоразборная ул. Фомина/ул. Паровозная |
| 33 | Колонка водоразборная ул. Харченко/ул. Гатчинская | по результатам осмотра | Май | МП г.Пскова«Горводоканал» | Собственные средства МПг. Пскова«Горводоканал» |
| 34 | Колонка водоразборная ул. Хвойная д.2 |
| 35 | Колонка водоразборная ул. Черняховского д. 12 |
| 36 | Колонка водоразборная ул. Черняховского д.б |
| 37 | Колонка водоразборная ул. Черский переулок д. 7 |
| 38 | Колонка водоразборная ул. Широкая д. 1 |
| 39 | Колонка водоразборная ул. Широкая д.23 |
| 40 | Колонка водоразборная ул. Я. Райниса д.27 | по результатам осмотра | Июнь - июль | МП г.Пскова«Горводоканал» | Собственные средства МПг. Пскова«Горводоканал» |
| 41 | Колонка водоразборная ул. Я. Райниса д. 19 |
| 42 | Колонка водоразборная ул. Я. Райниса д.1 |
| 43 | Колонка водоразборная ул. Я. Райниса д.49 |
| 44 | Колонка водоразборная ул. Аллейная д. 11 |
| 45 | Колонка водоразборная ул. Белинского д.9 |
| 46 | Колонка водоразборная ул. Ипподромная /Гремячий переулок | по результатам осмотра | Август | МП г.Пскова«Горводоканал» | Собственные средства МПг. Пскова«Горводоканал» |
| 47 | Колонка водоразборная ул. Ипподромная д. 87 |
| 48 | Колонка водоразборная ул. Ипподромная д. 97 |
| 49 | Колонка водоразборная ул. Ипподромная д.50 |
| 50 | Колонка водоразборная ул. Кузнецкая д.4З |
| 51 | Колонка водоразборная ул. О. Кошевого д. 9 |
| 52 | Колонка водоразборная ул. Поземского д.91 |
| 53 | Колонка водоразборная ул. Торошинская д. 1 | по результатам осмотра | Сентябрь | МП г.Пскова«Горводоканал» | Собственные средства МПг. Пскова«Горводоканал» |
| 54 | Колонка водоразборная ул. Торошинская д.28 |
| 55 | Колонка водоразборная ул. Ветряная д.4 |
| 56 | Колонка водоразборная ул. Вегряная/переулок А. Невского |
| 57 | Колонка водоразборная ул. Воеводы Шуйского д.8 |
| 58 | Колонка водоразборная ул. Вокзальная д.9 |
| 59 | Колонка водоразборная ул. Воровского д. 13 | по результатам осмотра | Октябрь | МП г.Пскова«Горводоканал» | Собственные средства МПг. Пскова«Горводоканал» |
| 60 | Колонка водоразборная ул. Кошевого/ул. Северная |
| 61 | Колонка водоразборная ул. Крестовское шоссе д.27 |
| 62 | Колонка водоразборная ул. Крестовское шоссе д.69 |
| 63 | Колонка водоразборная ул. Л. Толстого д.52 |
| 64 | Колонка водоразборная ул. Малый переулок д. 16 |
| 65 | Колонка водоразборная ул. Н. Васильева д. 19 | по результатам осмотра | Ноябрь | МП г.Пскова«Горводоканал» | Собственные средства МПг. Пскова«Горводоканал» |
| 66 | Колонка водоразборная ул. Н. Васильева д.24 |
| 67 | Колонка водоразборная ул. Н. Васильева д. З4 |
| 68 | Колонка водоразборная ул. Невского / А. Матросова  |
| 69 | Колонка водоразборная ул. Невского д.3 |
| 70 | Колонка водоразборная ул. Огородная д. 10 |
| 71 | Колонка водоразборная ул. Плехановский посад 22 | по результатам осмотра | Декабрь | МП г.Пскова«Горводоканал» | Собственные средства МПг. Пскова«Горводоканал» |
| 72 | Колонка водоразборная ул. Плехановский посад 54 |
| 73 | Колонка водоразборная ул. проезд Л. Поземского |
| 74 | Колонка водоразборная ул. Речная д. 10 |
| 75 | Колонка водоразборная ул. Советской Армии д.31 |
| 76 | Колонка водоразборная ул. Советской Армии |
| 77 | Колонка водоразборная ул. Советской Армии д.5 |

**Приложение № 5**

к плану благоустройства и озеленения

территории муниципального образования

 «Город Псков» на 2022 год

ГРАФИК

ремонта автобусных остановок в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Перечень работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения  работ | Источник и объемфинансирования |
| 1 | Территория МО «Город Псков» (по мере необходимости) | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш; ремонт, покраска урн и скамеек на остановочных комплексах  | в весенне-летний период 2022 г. | Участок №1 - подрядная организация ГБУ Псковской области «Управление автомобильных дорог Псковской области» Муниципальный контракт № 133 от 19.11.2021  | Дорожный фонд: в сумме 85 000,00 тыс. руб., в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |
| 2 | Территория МО «Город Псков» (по мере необходимости) | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш; ремонт, покраска урн и скамеек на остановочных комплексах  | в весенне-летний период 2022 г. | Участок № 2 - подрядная организация ООО «СитиИнвестГрупп», муниципальный контракт № 134 от 15.11.2021 | Дорожный фонд: в сумме 75 000,00 тыс. руб., в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |
| 3 | Территория МО «Город Псков» (по мере необходимости) | Очистка автобусных остановок от объявлений и афиш; ремонт, покраска урн и скамеек на остановочных комплексах  | в весенне-летний период 2022 г. | Участок №3 - подрядная организация ООО «СитиИнвестГрупп», муниципальный контракт № 135 от 15.11.2021 | Дорожный фонд: в сумме 100 000,00 тыс. руб., в том числе областной бюджет 99% и бюджет города Пскова 1% |

**Приложение № 6**

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2022 год

ГРАФИК

высадки цветов на клумбах города в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место высадки | Площадь посадки, кв. м | Время высадки | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объем финансирования, тыс. руб. |
| 1 | Кутузовский сад | 107 | Период с 25.05.2022 по 15.06.2022 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова - 8 317 000,5 тыс. руб. |
| 2 | Цветник на пл. Победы у стелы «Город воинской славы» | 226 |
| 3 | Сквер у Дома Советов | 180 |
| 4 | Парк Культуры и отдыха им. А.С. Пушкина | 99 |
| 5 | Сквер на площади Победы у памятника Неизвестному солдату | 82 |
| 6 | Клумба на пл. Героев-Десантников | 8 |
| 7 | Зеленая зона у ГТС | 60 |
| 8 | Зелёная зона у Администрации г. Пскова | 83 |
| 9 | Цветник у дома №15 по Октябрьскому пр. | 18 |
| 10 | Ботанический сад | 131 |
| 11 | Детский парк | 540 |
| 12 | Сквер «Место встречи» на ул. Ленина | 20 |
| 13 | Зеленая зона у д.№ 9 по ул. Советской | 70 |
| 14 | зелёная зона по ул. Пушкина (от Октябрьского пр. до ул. Ленина) | 120 |
| 15 | Парковая зона у Дома Офицеров | 60 |
| 16 | Сквер у автовокзала (ул. Вокзальная) 32 | 64 |
| 17 | Дендропарк у Мирожского монастыря | 75 |
| 18 | Сквер у гостиницы «Рижская» | 257 |
| 19 | Сквер у Мироносицкого кладбища | 7 |
| 20 | Ботанический сад, цветники в виде «ЗВЕЗДЫ» | 5 |
| 21 | Сквер породнённых городов | 2 |
| 22 | Зелёная зона у д.№ 13 по ул. Пушкина (драмтеатр им. А.С. Пушкина) | 30 |
| 23 | Сквер у монумента «Танк Т-34» (в границах: пл. Героев-десантников, ул.128 стрелковой Дивизии, урез воды р. Великая) | 74 |
| 24 | Сквер им. 60-летия Октября | 50 |
| 25 | Левый берег р. Пскова от Кузнецкого моста до Троицкого моста (Финский парк) | 126 |
| 26 | Клумба на пересечении Крестовского и Ленинградского шоссе | 80 |
| 27 | Сквер павших борцов | 44 |
| 28 | Аллея Ветеранов | 54 |
| 29 | Воинское захоронение по ул. Юбилейная в г. Пскове (ул. Юбилейная, 59) | 30 |
| 30 | Братская могила «65 тысяч» советских военнопленных, погибших в концлагере «Кресты» (Крестовское шоссе) | 60 |
| 31 | Памятный знак Шталаг-372 (ул. Юбилейная чётная сторона между д.22 и д.36) | 2 |
| 32 | Воинское захоронение в Песках (напротив д.№ 42 по ул. Железнодорожной) | 28 |
|  | Итого | 2792 |

**Приложение № 7**

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального образования «Город Псков»

 на 2022 год

ГРАФИК

уборки аварийных деревьев в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес  | Кол-во, шт. | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объемфинансирования |
| МО «Город Псков» | 1000 | 2022 год | МКУ г. Пскова «Служба благоустройства города» | Бюджет города Пскова |

 **Приложение № 8**

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2022 год

ПЛАН

благоустройства дворовых территорий в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование работ | Срок исполнения работ | Контроль за исполнением работ | Источник и объемфинансирования |
| 1 | Рижский пр. д.75 | Установка детской площадки | 04.2022 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Федеральный и областной бюджет – 2088,08 тыс. руб.остаток на 2022 год – 1027,333 тыс. руб. (Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков») |

**Приложение № 9**

к плану благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Псков»

 на 2022 год

ПЛАН

реконструкции площадей и благоустройства парков, скверов в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения работ | Ответственный за организацию выполнения работ | Источник и объемфинансирования |
| 1 | Ремонт площадки и ступеней памятника «Могила неизвестного солдата» | до 30.11.2022 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Бюджет города Пскова - 9 113 834,00 тыс. руб. |
| 2 | Благоустройство территории общего пользования - парк имени Юрия Гагарина муниципального образования «Город Псков» (устройство детской и спортивной площадки, асфальтирование пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм) | 31.07.2022 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Федеральный и областной бюджет - 17788,50325 тыс. руб. (Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков») |
| 3 | Благоустройство территории общего пользования - парк реки Милевка муниципального образования «Город Псков» (разработка проектно-сметной документации) | 30.06.2022 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | Федеральный и областной бюджет – 2433,33333 тыс. руб. (Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков») |

**Приложение № 10**

к плану благоустройства

и озеленения территории муниципального образования «Город Псков»

 на 2022 год

ПЛАН

озеленения муниципального образования «Город Псков» в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Разработка проектов реконструкции, озеленения и благоустройства территории МО «Город Псков» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. | Осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО «Город Псков» | 01.10.2022 - 31.10.2022 | Сарбеева Л.Л. |
| 3. | День посадки деревьев и кустарников в рамках мероприятий по озеленению территории | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. | Разработка проектов реконструкции озеленения и благоустройства действующих парков города | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5. | Весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО «Город Псков»  | 01.04.2022 - 30.04.2022 | Сарбеева Л.Л. |
| 6. | Скос травы на территории МО «Город Псков» | 01.05.2022 -30.09.2022 | Сарбеева Л.Л. |
| 7. | Обслуживание территориальной зоны рекреационного назначения, занятой городскими лесами | до 31.12.2022 | Сарбеева Л.Л. |
| 8. | Иные мероприятия по предложениям Администрации города, Главы муниципального образования, депутатов Псковской городской Думы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Глава города Пскова Е.А. Полонская