833

23.05.2022

О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова       от 01.02.2016 № 98 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Псков» в 2016 - 2025 г.г.»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение «Паспорт программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Псков» в 2016 - 2025 г.г.», утвержденное постановлением Администрации города Пскова от 01.02.2016 № 98, следующие изменения:

1) Раздел «ВОДОСНАБЖЕНИЕ» таблицы 3 раздела 5 «Фактические и плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов                   с разбивкой по годам, предусмотренных программой» изложить                       в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятий | Оценка финансовых потребностей (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения | 42 274 | 25866 | 5 877 | 36500,00 | 326042,804 | 54167,836 |  |
| 2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 49 504 | 0 | 15273,36 | 17490 | 16740,36 | 0 | 19000 |
|  | Итого расходов на выполнение инвестиционного проекта по годам реализации | 91 778 | 25 866 | 21 150 | 53 990 | 342783,164 | 54167,836 |  |

»;

2) раздел «Мероприятия по развитию систем водоснабжения» таблицы 4 раздела 5 «Фактические и плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по годам, предусмотренных программой» изложить в следующей редакции:

«

| Год |  | Название мероприятия | Целевые показатели |  | Ответственный исполнитель |  | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения |  |  | Развитие системы водоснабжения, Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 25866 |  |
|  | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  | Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 0 |  |
| 2020 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения |  |  | Развитие системы водоснабжения, Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 5 877 |  |
|  | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  | Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 15273,36 |  |
| 2021 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения |  |  | Развитие системы водоснабжения, Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 36500,00 |  |
|  | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  | Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 17490 |  |
| 2022 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения |  |  | Развитие системы водоснабжения, Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 326042,804 |  |
|  | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  | Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 16740,36 |  |
| 2023 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения |  |  | Развитие системы водоснабжения, Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 54167,836 |  |
|  | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  | Повышение надежности, и качества водоснабжения, увеличение перспективных мощностей. | МП г. Пскова «Горводоканал» | 0 |  |

».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет, и в газете «Псковские Новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить     на заместителя Главы Администрации города Пскова Жгут Е.Н.

Глава Администрации

города Пскова                                                                                          Б.А. Елкин