проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  05.03.2015  №   1

г. Псков

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций

в период пропуска ледохода, паводковых и талых вод

в городе Пскове

В целях предупреждения возможных чрезвычайных  ситуаций, поддержания устойчивого  жизнеобеспечения населения города в период пропуска  ледохода, паводковых и талых вод:

1. Запретить выход на лед водоемов города Пскова в связи с развитием паводковых процессов.

2. Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории города Пскова на 2015 год согласно Приложению к настоящему Рапоряжению.

3. Для контроля за складывающейся обстановкой и обеспечения оперативного управления при  реализации противопаводковых мероприятий  создать рабочую группу в составе:

- Захаров Алексей Геннадьевич,  начальник Управления городского хозяйства Администрации города Пскова  – руководитель;

- Баринов Николай Алексеевич,  директор МКУ г. Пскова «Служба благоустройства города»;

- Зюков Михаил Петрович, первый заместитель директора МП г. Пскова «Горводоканал»;

- Кузьмин Сергей Васильевич – и.о. директора муниципального предприятия города Пскова «Комбинат благоустройства»;

- Лещинский Владимир Павлович, заместитель председателя комитета по делам ГОЧС Администрации города Пскова;

- Лупандин Дмитрий Георгиевич – главный инженер Производственного отделения ЦЭС ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» (по согласованию).

4. Управлению городского хозяйства Администрации г. Пскова (Захаров А.Г.):

1) провести организационные мероприятия по реализации Плана противопаводковых мероприятий;

2) в срок до 18.03.2015 выполнить комиссионное обследование дамбы через реку Мирожку по ул. Юбилейной и обеспечить ежедневный контроль за её состоянием в период прохождения паводка;

3) принять меры по установке (обновлению) аншлагов с информацией о запрете выхода на лед водоемов города в угрожаемый период в соответствии с ранее согласованной схемой;

4) обеспечить контроль за реализацией Плана противопаводковых мероприятий подрядными организациям, в том числе выполнение мероприятий по расчистке водопропускных сооружений,  ливневой канализации и защите мостов,  с предоставлением информации о ходе его выполнения в ЕДДС города Пскова в установленные сроки.

Приложение

к Распоряжению  КЧС и ПБ

Администрации города Пскова

от 05.03.2015 №  1

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на территории города Пскова на 2015 год

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок выполнения работ | Ответственный испол-нитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Открытые водостоки Окол льда у оголовков водопропускных труб, освобождение от бытового мусора, удаление ледяных «пробок» из водопропускных труб, обустройство приямков, прочистка труб, откачка поверхностных стоков: |  | Управление городского хозяйства |
|  | 1) Ручей Ремонтка - прочистка водопропускных труб по ул. Л.Толстого: - на входе в короба со стороны ул. Л.Толстого, 41а; - на входе в коллектор ООО «Трест «Зеленхоз»; - выпуск в ручей по ул. Л.Толстого, 43в; - прочистка смотровых колодцев на ул. Декабриста Пущина; | 27.02-29.02 постоянный контроль | Администрации города, |
|  | 2) Ручей Колокольничий: - очистка входа в коллектор на ул. Труда у магазина «Тележка»; - прочистка водопропускной трубы по ул. Ипподромной, 72; | 01.03-07.03 постоянный контроль | подрядные организации в рамках |
|  | 3) Чертов ручей: - очистка камеры у гаражного кооператива; - прочистка трубопереезда на ул. Ижорского Батальона; | 07.03-13.03 постоянный контроль | муниципального контракта |
|  | 4) Крестовское Шоссе: - прочистка трубопереездов по нечетной стороне; - прочистка трубопереезда на пересечении с ул. Пригородной; | 01.03-13.03 |  |
|  | 5) Сиреневый Бульвар: очистка входа в коллектор и приямка; | 14.03 |  |
|  | 6) ул. Спартака: - очистка входа в коллектор на пересечении с ул. Кутузова; - прочистка трубопереездов; | 14.03 |  |
|  | 7) ул. Временная, ул. Торфяная: прочистка трубопереездов; | 13.03-15.03 |  |
|  | 8) Лопатино: - прочистка водоперепуска под дорогой и открытого водостока на пересечении с Ленинградским Шоссе; - прочистка трубопереезда на ул. Фрунзе, 38; | 15.03-16.03 |  |
|  | 9) ул. Правды, 56/ 9: прочистка водоперепуска, открытого водостока и ливневой канализации; | 15.03-16.03 |  |
|  | 10) Ручей Милевка: - очистка входов в короба на пересечении с ул. Инженерной; - прочистка трубопереезда с устройством приямков по ул. Евлентьева; | 12.03-15.03 |  |
|  | 11) ул. Пригородная: - очистка коллектора и прочистка водоперепуска под дорогой в районе аэропорта; | 12.03-15.03 |  |
|  | 12) Завокзальный район: - прочистка открытого водостока от ул. Полевая до ул. Л.Голикова; - прочистка водоперепусков по ул. Железнодорожной; - очистка входов в коллекторы по ул. Л.Голикова и на металлобазу; | 15.03-10.04 |  |
|  | 13) Откачка поверхностных стоков с привлечением водооткачивающей техники (по заявкам УГХ): ул. Войсковая, 8-10; Железнодорожная, 4; 1-я Полевая, 10, 44; Шоссейная, 8; пер. Путейца, 4; Солнечная, 63/2; Подберезская, 2; Шоссейный пер. 1,3,5,8 | весь период по заявкам УГХ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Ливневая канализация 1) Прочистка труб и колодцев ливневой канализации, удаление ледяных пробок с использованием горячей воды (по заявкам УГХ): - пр. Энтузиастов – 635,0 м 2) Откачка талых вод из колодцев ливневой канализации: - пр. Энтузиастов; - Рижский проспект (16-е отделение связи), 42б, 63 (ТП № 168); - металлобаза | 01.03 -10.04 | Управление городского хозяйства Администрации города, |
| 3 | Мосты 1) Обследование и контроль состояния мостовых опор, укреплений конусов, регуляционных сооружений и откосов насыпей мостов на р.Великой; устранение размывов струенаправляющих дамб мостов; 2) Обследование структуры ледяного покрова реки Великой в районе мостов Ольгинский, им. 50-летия Октября, А.Невского и прорезка прорубей по периметру мостовых опор; 3) Мониторинг состояния подвесных мостов на реке Пскове в районе Паневика, Козий Брод, Любятово; 4) Создание необходимого запаса материалов для засыпки возможных размывов и промоин, а также инвентаря для оснащения бригад; 6) Обследование и контроль состояния русловых опор мостов. Устранение промоин и размывов струенаправляющих дамб мостов; 7) По окончании весеннего паводка проведение контрольного осмотра всех искусственных сооружений с целью выявления повреждений, определение объема работ для их устранения. | 01.03 - 15.03 01.03 - 15.03 весь период весь период весь период 20.03-05.05 | подрядные организации в рамках муниципального контракта |
| 4 | Очистка от снега и наледи лотковой части дорог в местах нахождения дождеприемных колодцев и вероятного скопления поверхностных стоков (талых и ливневых вод) район «Центр» 1) Октябрьский проспект: - напротив кафе Чебуречная и со стороны Детского парка - на пересечении с ул. Гоголя - на пересечении с ул. Вокзальной 2) ул. Я. Фабрициуса на пересечении с ул. Металлистов 3) ул. Вокзальная: - а/остановка на ж/д вокзале и со стороны сквера у а/вокзала - на пересечении с ул. Л. Толстого (напротив 9-этажн. общежития) - на подходах к Инженерному мосту через р. Пскову - напротив института «Сельхозпроект» (обе стороны проезжей части) - у пожарной части (напротив магазина «Уютный дом») | ежедневно весь период |  |
|  | 4) ул. Кузнецкая: - на пересечении с площадью Победы - напротив Дома детского творчества (с двух сторон проезжей части) - подходы к «Кузнецкому» мосту (с двух сторон) 5) площадь Победы: - со стороны Ботанического сада - на пересечении с ул. Кузнецкой (у светофора) 6) Объездная дорога: - со стороны ж/дороги (у ж/д будки) - напротив панельного ограждения завода «Псковмаш» |  |  |
|  | 7) ул. Л. Толстого: - напротив дома № 22 - на пересечении с ул. Вокзальной |  |  |
|  | 8) ул. Советская: - в районе бани (напротив магазина «Невский») - напротив дома № 111 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 9) ул. Металлистов, д. 30-а (у магазина «Ветеран») 10) ул. Гражданская, дом 21 со стороны фасада и дворовой территории 11) площадь Ленина: - подходы к Ольгинскому мосту - подходы к Советскому (Троицкому) мосту район «Завеличье» 1) Рижский проспект: - напротив дома № 14 - у магазина «Магеллан» - у дома № 63 (трансформаторная подстанция № 168) 2) ул. Коммунальная напротив а/о Печорская (со стороны зеленой зоны) 3) ул. Киселева: - на пересечении с ул. Р. Люксембург - у гостиницы «Рижская» 4) ул. Народная: - напротив дома № 21 - на пересечении с Рижским проспектом 5) ул. Юбилейная: - на пересечении с Рижским пр. (а/о № 6, со стороны автостоянки) - у панельного ограждения в/части 6) ул. Западная: - напротив школы № 8 (с двух сторон проезжей части) - напротив дома № 14 7) ул. Петровская: - на пересечении с ул. Конной - у дома № 28 район «Запсковье» 1) ул. Текстильная: - напротив рынка (у дома № 4) - на пересечении с ул. Новоселов 2) ул. Труда на пересечении с ул. Звездной (со стороны 9-этажного ж/д, с двух сторон проезжей части) 3) проспект Энтузиастов – от Сиреневого Бульвара до ул. Труда с двух сторон проезжей части |  | Управление городского хозяйства Администрации города, подрядные организации в рамках муниципального контракта |
|  | 4) ул. Первомайская на пересечении с ул. Труда (у торца дома № 10) 5) ул. Инженерная: - на пересечении с ул. Звездной (в районе пожарной части) - напротив гаражного кооператива № 23 6) ул. Чудская – на пересечении с ул. Ижорского Батальона |  |  |
| 5 | Очистка от снега и наледи придомовых территорий и внутриквартальных проездов в местах нахождения дождеприемных колодцев, в том числе крышек люков дождеприемных колодцев | весь период | Управляющие компании по эксплуатации жилого фонда |
| 6 | Организационно-технические мероприятия по безаварийному пропуску ледохода, талых и паводковых вод на водоочистных сооружениях | 28.02 – 17.03 | МП «Горводоканал» |
| 7 | Организационно-технические мероприятия по безаварийному пропуску ледохода, талых и паводковых вод на электроэнергетических объектах | 01-28.03 | ПО «ЦЭС» «МРСК Северо- Запада» филиал ОАО «Псковэнерго» |